附件

关于广州市南沙区综合政务服务信息平台升级改造项目采购需求

# 采购项目名称

广州市南沙区综合政务服务信息平台升级改造项目。

# 采购预算

本项目采购预算为人民币44.2万元（含税费）。

# 项目概述

## 信息化建设现状

南沙区综合政务服务信息平台，是在参考国家电子政务相关标准和规范之后，在安全保障与运行管理体系的保障下，遵循市电子政务的相关标准和规范的前提下进行总体规划和设计的，采用“1+2+N”的模式进行整体的架构。以“平台+应用”的思维开展区的政务信息化建设工作。

## 建设目标

为推进数字政府重点工作任务，贯彻落实《广东省人民政府办公厅关于印发2019 年全省一体化在线政务服务平台服务能力提升工作方案的通知》，基于现有综合政务服务信息平台进行升级改造，包括对现有系统功能进行优化，及扩展系统业务功能，进一步支撑南沙区政务服务工作，减少资源内耗、提高办公效率。系统建设重点要解决以下几点问题：

（1）与广东省事项管理系统的数据结构统一标准。

（2）提供适应南沙区便民办事的多种模式。

（3）根据个性化要求导出数据。

（4）提升系统响应速度。

（5）村居级别的事项梳理工作、审批流程梳理工作。

（6）落实广州市“数字政府”基层减负便民全面推广工作方案，完成相关接口的开发联调工作。

## 建设内容

| 序号 | 功能模块 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 区级事项管理系统结构优化 | 现有区事项系统对齐省统一事项要素，获取广东政务服务网内的事项清单、事项详情、事项情形等内容到区综合政务服务平台。 |
| 2 | 区级综合政务服务信息平台多情形审批 | 实现同一事项不同情形下的流程配置和审批，并能按照管理要求自由导出所需要的数据内容。 |
| 3 | 系统性能优化 | 优化现有区综合政务服务平台系统响应速度。 |
| 4 | 第三方应用扩展 | 扩展系统第三方应用，如审批流程中引入PDA签收环节，替代以往的手工签收。 |
| 5 | 事项梳理工作 | 持续事项梳理工作，能将事项下放到南沙村居后，结合现有的综合服务平台完成事项审批流程。 |
| 6 | 数据汇集工作 | 与市数据共享平台进行对接，在现有综合服务平台中展示业务部门的审批数据，实现数据共享。 |

# 项目总体设计

## 建设原则

信息系统建设在总体设计上应满足以下几个原则：

- 成熟性和先进性

系统支撑平台应采用业界主流的、成熟的、先进的技术进行开发，包括J2EE体系架构、“表现层－逻辑层－数据层”三层次结构、WEB技术、平台组件化技术、虚拟化技术等，支持WFMC（工作流）、W3C（表单）、XML（数据交互）等主流标准；系统应用功能应采用“平台构建应用”模式进行定制，从而保证系统的高性能和高稳定性；所选产品应具有众多的实施案例和成功经验，能有效地降低开发集成过程中的技术风险和产品风险。

- 可靠性和安全性

系统应具有可靠性和安全性，能够7X24持续可靠的处理需求访问，并确保系统能在负荷增加的情况下，各应用及相关的所有交易的完整性和一致性的能力。系统应提供保证多层次安全方案设施，如用户身份验证、访问权限控制、信息加密、安全审计等。

- 兼容性和开放性

系统的核心技术应当是标准的并且被IT业界广泛支持的，而非某一家公司的专利，以提高系统未来发展的灵活性。在系统中将采用跨平台的JAVA语言，数据库接口遵循JDBC及ODBC，消息传递将遵循XML(eXtensible Markup Language)，从而使未来系统可以平滑地升级并能与各种同样开放的未来系统相集成。

- 延续性及可扩展性

本项目升级改造工作应能基于单位现有信息系统进行二次开发，进行升级改造。系统的功能的建设应支持模块化、轻耦合化，可按照单位办公业务的变化随时调整业务功能或扩展业务功能。

## 信息系统建设技术要求

### 技术路线

基于J2EE技术体系开发，系统应为B/S结构，应采用Java、JSP等技术进行开发，系统底层需提供对XML、WEB Service的支持，以便于系统间数据的交换。

### 运行环境要求

现有综合服务平台审批系统运行于MySQL数据库和Tomcat中间件，本项目系统应支持运行现有数据库及中间件环境。

# 建设内容

## 区级事项管理系统结构优化

### 事项要素调整

目前省事项系统已经进行过升级改造，区事项管理系统要素跟省事项标准存在一定差距。需要按照省事项标准，对区事项要素进行梳理，并调整现有系统数据结构和页面布局，使其能够适应省、市、区之间的事项要求。

### 事项系统调整

按照要素变动情况和梳理结果，重新调整现有区事项管理系统功能，包括

- 事项目录接口

- 事项详情接口

- 事项情形接口

## 区级综合政务服务信息平台多情形审批

### 多情形流程配置和审批模块

目前审批流程配置不太智能，只能按照单一的事项情形进行配置，而南沙事项办事流程随着政务改革的精细化管理，增加了大量的多情形审批，需要系统灵活配置每个步骤，包括发信息、对接节点、办理时限倒计时等等。

- 提供审批流程复制功能。

- 提供同一事项可以多个审批流程。

- 提供同一事项按照不同情形可以配置不同审批流程。

### 个性化导数据

作为信息化管理员、运维人员、单位领导，有时候会根据当前工作需要，获取政务审批办理数据情况，由于各个岗位的工作性质不同，需要的信息有时候也会不同。

提供个性化导数据的模块，按需要选择要查询的字段，自定义选择导出内容、导出条件，按照事项、办件的特定范围内的数据进行个性化导出。

## 系统性能优化

综合服务平台由于包含了区大量的审批业务，有的功能数据加载速度超过30s，例如待办、办件查询、事项列表等，需要对此类地方进行性能优化，缩短加载的速度，提高工作人员的办事效率。

## 第三方应用扩展

随着政务改革措施的不断深化和互联网+的应用，在政务审批过程中也逐步引入了第三方应用设备，提高工作效率，以PDA为例，系统需要实现PDA对接，增加审批环节当中的自动化过程。

## 事项梳理工作

目前南沙区综合政务服务信息平台延伸到镇街使用，为了落实2019年网上政务服务能力第三方评估工作，村居事项需全部覆盖好差评，需把系统延伸到村居使用。持续事项梳理工作，能将事项下放到南沙村居后，结合现有的综合服务平台完成事项审批流程。

## 数据汇集工作

为落实广州市“数字政府”基层减负便民全面推广工作方案，根据接口规范，从广州市数据共享平台通过接口对接的方式，把市垂系统的办件过程数据同步到综合政务服务信息平台，并实现在综合政务服务信息平台上查询办件信息。数据汇集包括以下信息：

- 办件受理信息

- 办件补正信息

- 材料目录信息

- 办件过程信息

- 领取登记信息

- 办件结果信息

- 特别程序信息

- 办件信息查询

# 系统集成

可与现有南沙区综合服务平台进行集成。

# 其他要求

## 项目人员组织要求

投标人须详细说明实施本项目拟采用的团队组织方法和具体项目组织机构，保证在项目实施期间足够的人力投入，并提交该项目组人员构成及名单。

项目实施期间，成交人应保障项目实施队伍人员的稳定，参与项目的实施人员应具有较高的专业水平和同类项目的实施经验。

1）参与本项目系统开发人员需为投标人的专业技术人员；

2）本项目投标文件中所列的项目实施人员未经用户许可，在项目验收通过以前不得随意变更；

3）本项目的项目技术负责人需具体参与项目的实施和管理工作。

## 售后服务和技术支持要求

### 质保期

质保期为一年，自甲乙双方终验成功并签字确认之日起计算。

### 售后服务

投标人应根据以下的售后服务为基础，提供更为全面、周到、细致、及时的售后服务方案，并做出明确承诺。基本售后服务要求包括：

- 承建单位承诺系统提供1年标准服务；

- 承建单位需保证系统在维护期内提供热线支持服务、邮件支持服务以及远程协助的方式保证系统的稳定、正常的运行。培训方面投标人承诺支持远程培训服务；

- 设备故障报修的响应时间：工作时间（周一至周五8：30～18:00）期间为即时响应。涉及影响系统运行的故障需1小时内及时解决，不影响系统运行的故障原则上3小时内解决；

- 长期稳定的维护人员名单及联系方式；

- 承建单位可以提供的其他服务内容。

## 项目工期要求

- 成交人应在合同签订后的5个月内完成建设，系统能够交付进行试运行；

- 系统进行3个月的试运行，如达到使用要求，可进行相关文档的交付、验收工作。

## 项目验收要求

系统通过测试后，经采购人确认后进入3个月的试运行；如试运行期间系统运行正常，达到合同要求，则在试运行期合格后，由采购人组织最终验收。验收要求如下：

1）成交人负责在项目验收前将项目实施过程各种相关文档整理好装订提交，并提交运行稳定可靠的本系统及其安装程序，所有文档获得采购人确认后才予验收；

2）成交人须提交验收方案和验收文档清单，采购人根据验收方案对项目进行验收；

3）项目的验收包括检查应用系统是否实现了采购人在标书中所要求的功能，是否与成交人提出的解决方案中既定目标功能一致。

# 评价方式

| 本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重构成如下： |
| --- |
| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| 分值 | 50分 | 40分 | 10分 |

评审部分得分及评分汇总

| 技术部分得分 | 各评委评分总和÷评委人数 |
| --- | --- |
| 商务部分得分 | 各评委评分总和÷评委人数 |
| 价格评分 | 各评委评分总和÷评委人数 |
| 评标总得分 | 技术部分得分+商务部分得分+价格部分总得分 |

## 技术评审表

| 评审内容 | 评分细则 | 分值（50） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对本项目建设内容的整体理解及认识情况 | 准确把握项目的目标，能够清晰说明现有业务问题，条理清晰，描述全面合理，最大限度满足采购人的需求。 项目整体理解详细、问题分析透彻5分 项目整体理解一般、分析一般得3分 项目整体理解较差、分析较差得1分 未提供项目目标理解内容得0分 | 5 |  |
|  | 能够结合现有信息化情况提出解决方案，方案设计明确。 项目方案详细、分析清晰得5分 项目方案一般、分析一般得3分 项目方案较差、分析较差得1分 未提供项目方案内容得0分 | 5 |  |
| 核心功能满足程度 | 对事项管理结构优化功能需求理解清晰透彻，响为提供应完整、技术方案合理。 功能理解详细、分析透彻得5分 功能理解一般、分析一般得3分 功能理解较差、分析较差得1分 未提供功能理解内容得0分 | 5 |  |
|  | 对多情景审批业务功能需求理解清晰透彻，响应完整、技术方案合理。 功能理解详细、分析透彻得5分 功能理解一般、分析一般得3分 功能理解较差、分析较差得1分 未提供功能理解内容得0分 | 5 |  |
|  | 对系统性能优化功能需求理解清晰透彻，响应完整、技术方案合理。 功能理解详细、分析透彻得5分 功能理解一般、分析一般得3分 功能理解较差、分析较差得1分 未提供功能理解内容得0分 | 5 |  |
|  | 对系统应用扩展功能响应完整、技术方案合理。 功能理解详细、分析透彻得5分 功能理解一般、分析一般得3分 功能理解较差、分析较差得1分 未提供功能理解内容得0分 | 5 |  |
|  | 对事项梳理工作需求理解清晰透彻，响应完整、技术方案合理。 工作理解详细、分析透彻得5分 工作理解一般、分析一般得3分 工作理解较差、分析较差得1分 未提供工作理解内容得0分 | 5 |  |
|  | 对数据汇集功能响应完整、技术方案合理。 功能理解详细、分析透彻得5分 功能理解一般、分析一般得3分 功能理解较差、分析较差得1分 未提供功能理解内容得0分 | 5 |  |
| 工期计划合理性和风险评估 | 项目进度计划是否完全响应，工期规划科学、合理，工序严谨，充分考虑项目风险。 计划详细清晰得2分 计划一般较清晰得1分 计划较差得0分 | 2 |  |
| 售后服务承诺 | 提供售后服务承诺，明确质保期内外的服务内容、服务方式、服务时效等，科学、合理，为项目提供充分保障。 提供优质的售后服务方案，承诺软件免费售后服务一年或以上的，得3分 提供一般的售后服务方案，未承诺软件免费售后服务，得1分 未提供售后服务方案，0分 | 3 |  |
| 原型演示 | 以实际事项为案例，演示多情景审批功能。以下3个模块演示一个得2分，两个得4分，三个得5分，没有的不得分： 1、提交完整的事项系统演示； 2、提供多情景审批流程演示； 3、提供系统应用扩展演示； | 5 |  |

## 商务评审表

| 评审内容 | 评分细则 | 分值（40） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合实力 | 应答方具有ISO9001、ISO14001、ISO20000和ISO27001系列管理体系认证的： 1、同时具有以上四项认证，得5分。 2、仅具有以上认证中的三项，得3分； 3、仅具有以上认证中的两项，得1分； 4、仅具有以上认证中的一项或不具备以上所有认证的得0分。 注：需提供相关证书复印件，证书如有有效期的，需在有效期内，否则不得分。 | 5 |  |
|  | 应答人具有广东省电子政务服务能力等级证书，且专项服务能力含“软件开发”的： 1、基本能力等级为壹级，得5分。 2、基本能力等级为贰级，得3分。 3、基本能力等级为叁级，得1分； 4、其余不得分。 注：需提供相关证书复印件，证书如有有效期的，需在有效期内，否则不得分。 | 5 |  |
|  | 应答人获得工商行政管理部门颁发的《守合同重信用》或《重合同守信用》证书的： 1、连续获得15年以上得5分； 2、连续获得10年以上但不超过15年的得3分； 3、连续获得5年以上但不超过10年的得1分； 4、其余不得分。 注：需提供相关证书复印件，证书如有有效期的，需在有效期内，否则不得分。 | 5 |  |
|  | 应答人其它能力证明： 1、应答人具有CMM/CMMI证书三级或以上得2分，否则得0分。 2、应答人具备高新技术企业资质证书且具有省级高新技术产品得2分，否则得0分。 注：需提供相关证书复印件，证书如有有效期的，需在有效期内，否则不得分。 | 4 |  |
| 项目经理素质 | 项目经理必须是本公司持有信息系统项目管理师证书超过5年以上的资深项目经理，否则以下评分项均不得分： 1.项目经理具有计算机相关专业的全日制本科及以上学历，得1分； 2.项目经理具有PMP项目管理资质（需在有效期内），得1分； 3.项目经理在应答人公司就职超过5年（需提供有效证明），得1分； 以上证书要求在有效期内，提供证书复印件。（需提供项目经理学历证书和在本公司任职的外部证明材料复印件（加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或以上单位代缴个人所得税税单等） | 3 |  |
| 拟投入本项目实施团队素质 | 具有全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）证书（系统集成项目管理工程师、数据库系统工程师、系统架构师、软件设计师、软件评测师或网络工程师等资格证书）中级或以上的，每人得0.5分，本项最高5分。 （需提供项目团队成员学位证书和在本公司任职的外部证明材料复印件（加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等）证书对应人员必须是项目实施人员。 | 5 |  |
| 服务支撑能力 | 投标人设有长期稳定的服务机构，可直接跟踪服务，服务便捷。少于30人得0分，30人得2分，每多1人加0.1分，最高得4分。 固定的自有售后服务机构认定：提供营业执照复印件及自有售后服务机构人员在该售后服务机构缴纳社保的证明（近半年以内）。 | 4 |  |
| 软件开发能力 | 具有包括但不限具有工作流、表单设计、事项管理等应用系统产品，提供同种类的著作权证书。 每个得1分，最高得5分。 | 5 |  |
| 同类业绩 | 1、应答人2016年1月1日以来具有政务服务相关软件开发项目实施经验，每具有1个案例的得0.5分，最高2分，没有的不得分。 2、如以上多个案例中包含不少于一个类似项目实施经验，则额外得2分。 注：需提供合同关键页复印件（包括签约时间、项目名称、合同金额和双方盖章） | 4 |  |

## 价格评审表

计算价格评分：价格分统一采用低价优先法计算，各有效投标人的评标价中，取最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格评分=（评标基准价／评标价）×10分

评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。