广州市南沙区水务发展“十四五”规划

目  录

前  言	3

第一章 “十三五”水务发展评估	4

1.1“十三五”水务发展主要成就	4

1.2存在的问题	11

第二章 水务发展面临的新形势和新要求	15

2.1经济社会发展新形势	15

2.2水务发展新形势和新要求	15

第三章 指导思想、原则和目标	19

3.1指导思想	19

3.2基本原则	19

3.4发展目标	21

第四章 水务发展重要任务	26

4.1建设科学安全、韧性发展的城市防洪（潮）体系	26

4.2建设蓄排结合、系统长效的内涝防治体系	27

4.3建设多源互补、量质并举的水资源综合保障体系	29

4.4建设绿灰蓝融合、提质增效的水环境治理体系	31

4.5建设健康稳定、持续发展的美丽河湖	33

4.6建设数字赋能、高效精细的智慧水务管控体系	35

4.7建设开放创新、法制健全的水务管理体系	36

4.8探索以水养水、城水共兴的水经济体系	38

第五章 项目筛选、实施安排及投资测算	40

5.1项目筛选	40

5.2项目实施安排	40

5.3投资测算	41

第六章 效果分析及影响评价	43

6.1效果分析	43

6.2环境影响评价	45

第七章 保障措施	48

附表1	50

前言

“十三五”（2016~2020年）时期，在党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府的强力部署和大力推动下，我区积极践行可持续发展观，积极探索新形势下水务发展的新思路新模式，坚持“水安全、水资源、水环境”相互融合、协调发展的治水理念，以防洪安全和生态水城为重点，扎实推进我区各项水务工作，在城乡水务防洪减灾、水资源高效利用、水环境治理、城乡排水防涝、海绵城市、智慧水务、惠民水务保障与水务综合管理制度等方面取得了显著成效。“十四五”时期是我国转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键时期，外部环境更加复杂，对水务事业发展提出了更高的要求，是全面推进水务高质量发展，全方位提升水务行业能力至关重要的五年。

本规划在全面总结我区“十三五”水务发展情况的基础上，按照国家、省、市相关工作要求，依据《广州市南沙区、广州南沙开发区（自贸区南沙片区）国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等纲领性文件，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，深入研究分析新时期我区水务发展需求，统筹城市发展与水务规划建设，坚持问题导向，提出了我区“十四五”时期在水安全、水资源、水环境、水生态、智慧水务以及水务管理方面的重要建设任务，力争在“十四五”阶段基本建成与南沙战略定位相适应的现代化水务服务保障体系。

第一章 “十三五”水务发展评估

1.1“十三五”水务发展主要成就

1.1.1指标完成情况

“十三五”期间我区完成水务总投资约44.39亿元。建成了一批防洪减灾、兴水惠民的水务基础设施工程，其中洪涝灾害年均损失率、用水总量控制目标、城镇污水处理率等14项指标达标，中水回用率基本达标，为促进我区经济社会发展、民生水务保障、人居环境改善做出了积极贡献。

表1.1-1南沙区水务“十三五”期间指标完成情况

| 指标分类 | 指标名称 | 单位 | 2020年目标值 | 指标属性 | 2020年底完成值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、防灾减灾体系 | 洪涝灾害年均损失率 | % | <0.13 | 预期性 | <0.05 | 是 |
| 二、水资源利用体系 | 用水总量控制目标 | 亿立方米 | 7 | 约束性 | 5.41 | 是 |
|  | 万元GDP用水量 | 立方米/万元 | 32.11 | 约束性 | 29.29 | 是 |
|  | 万元工业增加值用水量 （不含火核电用水） | 立方米/万元 | 27.87 | 约束性 | 22.21 | 是 |
|  | 城市集中式饮用水水源地水质达标率 | % | 100 | 约束性 | 100 | 是 |
|  | 供水水质综合合格率 | % | ≥99.9 | 约束性 | 100 | 是 |
|  | 城市公共供水管网漏损率 | % | 10 | 预期性 | 6.53 | 是 |
| 三、水环境保障体系 | 城镇污水处理率 | % | 96 | 约束性 | 96.3 | 是 |
|  | 污水厂污泥无害化处置率 | % | 90 | 约束性 | 100 | 是 |
|  | 中水回用率 | % | 20 | 预期性 | 19.06 | 基本达标 |
|  | 主要江河湖库水功能区水质达标率 | % | 75 | 约束性 | 100 | 是 |
| 四、排水防涝体系 | 重点内涝区治理完成率 | % | 95 | 预期性 | 100 | 是 |
|  | 城市河湖水面率 | % | 31.66 | 预期性 | 31.66 | 是 |
| 五、惠民水务保障体系 | 农村新建生活污水处理设施收集率 | % | 85 | 约束性 | 86.5 | 是 |
| 六、水务法规制度体系 | 制定水务相关规划 | 个 | 12 | 预期性 | 12 | 是 |

1.1.2重点工作完成情况

（1）城乡防洪减灾基础进一步夯实

一是大力推进外江防洪（潮）设施建设。顺利完成省千里海堤、市防洪排涝补短板等建设任务，新建或重建挡潮闸44宗，全区堤防整体达标率提高了近20%。截至“十三五”期末，全区421公里堤防中，防洪（潮）标准达50年一遇以上约374公里，占比88.8%；达100年一遇以上约142公里，占比34%；达200年一遇约127公里，占比30%，其中明珠湾灵山岛尖、慧谷东片区等重点城市区域建成了200年一遇的生态堤，全区整体防洪（潮）体系基础骨干框架已形成。

二是开展隐患排查和维修加固。实施了一批度汛工程，处理了346宗隐患，包括330宗堤防安全隐患、16宗穿堤建筑物安全隐患。制订我区水务设施维修改造工作指引，进一步规范了水务设施维修改造项目管理工作。

三是完善防洪减灾应急处置机制。印发我区水务应急抢险救灾工程管理及资金使用工作指引，进一步规范水务抢险工程管理及完善水务应急抢险工作机制。建立抢险队伍库、专家库，并按片区修订完善了应急预案，每年度分片区确定专业抢险队伍，提高水务应急抢险能力。

（2）水资源高效利用体系持续升级

一是贯彻最严格水资源管理制度。继续深入贯彻最严格水资源管理制度，健全了覆盖全区的用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污控制“三条红线”指标体系，将水资源利用双控指标纳入经济社会发展综合评价体系。

二是保障饮用水水源安全。实施我区饮用水源一级保护区物理隔离设施建设工程，分别在东涌水厂（原吸水口）一级保护区、南沙水厂一级保护区水域及陆域范围内建设物理隔离设施。积极配合珠江三角洲水资源配置工程建设工作，顺利实现南沙段开工；开展主干管网供水安全保障工程（断点工程）建设。

三是全面推进节水型社会建设。印发我区节水型社会达标建设工作实施方案，严格计划定额管理，强化总量控制，强化用水全过程监管，落实节水“三同时”管理。

（3）水环境治理取得明显成效

一是全面落实河湖长制。2019、2020年我区在广州全面推行河长制湖长制工作考核位列第二，考核结果为优秀。印发实施我区全面推行河长制实施方案，督促各级河长扎实履职，定期通报镇、街级和村、居级河长履职尽责情况。

二是完善城镇污水收集处理设施。2016年以来，建设污水管网约1,100公里；全区累计已建成截污管网1,800公里，其中市政污水管约478公里；完成1宗污泥干化改造、12宗污水收集系统改造工程；完成南沙、榄核、珠江工业园污水厂提标改造，污水处理标准提升至一级A标准。

三是开展排水单元达标创建工作。截至2020年底，已完成425个排水单元改造项目，完成总面积为59.04平方公里，完成率为73.07%。已完成认定的达标排水单元390个，面积53.08平方公里，占全区总任务面积的72.81%。

四是推进水环境整治和水生态修复。创新性开展我区水域岸线整治，利用专项资金开展岸线水环境治理，并通过虚拟工程量招标方式确定实施单位和全过程咨询单位，加快推进水域岸线环境整治提升。印发我区河涌综合整治工作方案，指导各单位分类治理河涌，并重点对金洲涌、南边月涌、乌洲涌、潭州滘涌等城市中心区关键河涌进行综合治理。

五是坚决消除黑臭水体。2018年，开展我区唯一一条黑臭水体--潭洲滘涌“散乱污”专项整治行动，并基本消除了黑臭；2020年，潭州滘涌通过生态环境部华南环境科学研究所的复核评估，达到了“长制久清”标准。

六是开展河涌两岸违建整治。完成涉河湖违建拆除整治4,793宗，面积80.21万平方米，其中，完成拆除2,992宗，面积45.21万平方米；完成整治1,801宗，面积35万平方米。

七是打造城市生态滨水景观。完成明珠湾起步区灵山岛尖水网重构和滨水景观带建设，推进了横沥岛尖片区、庆盛枢纽片区、大岗先进制造业片区、万顷沙保税港区片区等重点开发片区滨水景观提升工程建设；完成了凤凰湖2号湖、蕉门河、金洲涌局部段、黄阁西涌局部段等城市地区滨水景观工程。

（4）城乡排水防涝体系不断完善

一是推进排涝泵站建设，加强排涝能力。推进排涝泵站工程13宗，完成南顺泵站、万安泵站等7座泵站新建；开工建设安顺泵站，完成沙公堡泵站、万洲泵站前期工作。

二是推进山洪整治工程建设。开展南沙街大山乸、黄山鲁周边山洪整治，改造党校内景观湖的溢洪道，推进天后宫景观湖清淤等重点工程6宗，新建渠道总长19公里。

三是推进水浸点整治。完成了我区市南路等主干道路水浸黑点整治，对部分地区雨水管网系统进行改造，增加排灌设施，开展雨水管网隐患点排查工作。

（5）高标准建设海绵城市

一是加强海绵城市管控。印发我区海绵城市专项规划和专项工作方案、实施方案，明确工作机制，对全区各类新、改、扩建项目在规划、设计、施工、验收、运行维护等各环节进行管控。

二是推进海绵设施建设。推进凤凰湖、竹湖工程建设，整治湖面面积17.84万平方米，完成雨洪调蓄工程两宗；完成灵山岛尖雨洪公园建设。2020年底，海绵城市建设达标面积达到29.12平方公里。

三是严格管控城市河湖水域空间。推进我区外江内河涌、水利工程划界工作，印发公布我区河道管理范围划界成果，并设立管理范围标识牌。编制我区水系规划，首次提出我区河涌水系管理控制线的划线标准，并划定34条骨干河涌的规划管理控制线。

四是加强水土保持治理。严格执行水土保持措施“三同时”制度；复核水土流失状况，对侵蚀劣地、裸露地块进行改正控制，开展水土流失防治工作，加强水土流失监测。

（6）智慧水务服务体系初见成效

一是依托物联网技术，实施水务大数据战略。推进水务信息化建设，开发了水务设施一张图软件，初步整合了现有水利、供水、排水信息资源，打造了以数据为核心的一体化水务信息系统平台，实现了地区排水信息化管理目标。

二是制定了“互联网+水务行动”。依托互联网技术，在凤凰湖、慧谷生态堤等水务设施建设管理征询民意方面，通过公众号、微博、网页等方式收集问题、反馈问题、公布处理意见等，提升服务效率和质量。

（7）惠民水务保障效果显著

一是推进农村水改，完善供水基础设施。推进实施农村供水管网改造工程，改造农村供水管网1,418公里，完成100个村（居）108个项目的水改任务，将我区的管网漏损率控制在10%以下。

二是大力开展农村生活污水治理。加强农村生活污水治理，建设污水管网达到1,224公里，入选住建部公布的2020年全国农村生活污水治理示范县（市、区）名单。

（8）水务综合管理改革不断深化

一是坚持规划引领。重点完成了海绵城市专项规划等6宗规划的编制，推进了水系总体规划及骨干河湖管理控制线规划等6宗规划的编制，开展了一批涉水技术专项研究，指导水务工程建设。

二是完善分级建设和管理工作机制。制定水务工程分级建设实施方案，推进水务建设事权下放镇、村居，并修订分级管理实施方案，收回外江设施管理权，进一步明确法定机构、镇、村等水务设施管理权责。

三是完善了排水建设管理体制。组建区属排水公司，负责组织内涝抢险工作，配合开展污水处理费征收、排水执法、排水信息化建设、排水户管理以及排水单元达标创建工作，对排水单元内部排水设施运行进行管控，进一步加强了公共排水设施运维管理，保障了全区排水管理工作的高效有序开展。

1.2存在的问题

按照省、市水务高质量发展的要求，结合粤港澳大湾区建设需要以及人民群众的需求，对标国内外水务发展先进地区，我区水务工作仍存在一定的差距与短板。

（1）防洪（潮）体系尚未完善

一是堤防标准偏低。目前达到200年一遇防洪标准的堤防比例仅30%，仍有约47公里堤防不足50年一遇，且按新洪潮水面线成果，我区大部分堤防仍需加高。二是穿堤建筑物老化。现状堤防堤身还存留村民自建的穿堤农田排灌涵闸，且部分挡潮闸老旧、标准低，亟需重建。

（2）内涝防治能力有待加强

一是建设管控力度不足。“天然调蓄池”被填平或占用，源头径流控制要求无法完全落实，断头涌多，难以实现联排联控。竹湖工程、东涌万州泵站等设施受制于用地指标和土规调整等问题，推进缓慢；重要项目方案缺少洪涝安全评估，排涝设施配套不足。二是竖向条件限制排水。我区现状地面高程小于6米（广州城建高程）的区域占总面积的62.1%，部分雨水管出水口标高低于河涌常水位，自排条件较差。三是排涝标准偏低。截洪工程覆盖范围较小；全区有约58条河涌过流能力不足，约48座水闸不能满足排峰能力；按室外排水设计新标准，现状大部分管渠不能达标。四是排水防涝维护管理水平待提升。排水防涝设施运维的主体未完全落实，部分道路检查井和部分管道存在人为破坏的现象，部分排水管网老旧，缺乏维护管养。五是排水防涝协同机制有待完善。部门间的协作尚未形成合力，未建立完善的协同工作机制。

（3）水资源保障能力不足

一是水源水质安全性低。我区目前主要水源为沙湾水道的地表水，水源单一，取水口密集，易受咸潮上溯影响，存在一定的供水安全隐患。二是供水系统联通性不足。北部三镇为番禺转供水，尚未完成供水系统的互联互通，不能完全自给。三是水价尚未统一。北部三镇转供水与南部水价不一致，与市水价标准仍存在一定的差距。

（4）水污染防治有待加强

一是存在溢流风险。部分区域的排水方式为合流制，河涌沿线存在周边建筑垃圾堆放情况，初雨期间城镇面源污染直接入河。二是排水单元达标创建工作尚未完成。截至2021年6月仅完成约71.5%的排水单元达标创建工作，工业污染源、“散乱污”场所等污染源整治力度仍待进一步加强。三是污水收集效能有待提升。生活污水集中收集率、污水管网覆盖率有待提升，污水处理厂进水BOD浓度偏低，污水处理能力与南沙发展规模不适应。

（5）水生态保护有待提升

一是河涌存在富营养化风险。部分河涌沿河截污不彻底，生活污染入河，污染底泥未及时清除，污染物在河底沉积，水生植物腐化，藻类异常增殖。二是岸线被侵占，滨水空间缺乏有效保护及利用。我区民居呈现沿河而居的特点，部分岸线、滨水空间被侵占，甚至水面积萎缩，缺乏滨岸生境和缓冲空间。三是景观构成单一、均质化。我区多数河道仍处于自然状态，河涌生态景观呈现均质化，有待提升。

（6）智慧管控平台有待完善

一是给水、排水、水环境、水生态等方面信息采集存在短板。给水、排水设施内的水质、液位以及区内重点河涌的水质，未能实现在线监测和信息采集。二是资源整合共享未开展，信息利用率低。未建立统一的数据采集、存储、交换、更新及共享的管理服务体系，无法实现水务信息资源整合与共享；数据的分析与挖掘深度不够。三是智慧决策水平亟需提升。缺少服务于水务日常状态和应急状态的集管理、指挥、服务等功能为一体的全过程智慧应用体系。四是信息化保障薄弱，信息化手段重视程度不够。水务信息化建设规范和相关标准尚未完善，缺乏信息化运行维护管理、考核机制。

（7）水务管理机制和体制不健全

一是水务管理抓手不足。目前尚未形成我区水务设施空间数据一张图，水务设施的监测、检测能力仍需加强，管理抓手仍存在不足。二是下属事业单位改革未完善。截至2021年，我局事业单位改革仍未完成，导致下属事业单位与机关处室职能不对应，区磨碟头工程管理所、区番顺联围管理所2012年划归我区后，相关职能未进一步优化设置，各单位职责与人员配置不对等，工作效率不高。三是工作职能分配不到位，未建立协同机制。我区机构改革后，成立了综合行政执法局、区建设中心、区农业农村局，区水务局原部分职能划转至新机构，过渡期间，在水务执法、水务建设、农田水利建设管理方面的工作机制未完全理顺；农田节水、工业节水改造等方面的管理工作涉及多个部门、机构，但分工不明确，工作推进缓慢。

（8）水经济产业发展不充分

一是资金来源单一。我区水务建设资金需求量大，现有工程资金来源主要为财政支出，资金来源单一。二是市场积极性不足。企业参与水务工程投资的程度不高，无法匹配我区水务发展规模与未来趋势。三是滨水产业发展不充分。我区滨水产业未得以充分发展，南沙特色水文化未能充分开发，与城水共兴还有较大差距。

第二章 水务发展面临的新形势和新要求

2.1经济社会发展新形势

“十四五”时期，世界百年未有之大变局与中华民族伟大复兴的战略全局深度联动，新一轮科技革命和产业变革深入发展，新冠肺炎疫情影响广泛深远，我国将进入新发展阶段，总体上仍处于重要战略机遇期。

2019年，《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式发布，南沙被定位为粤港澳全面合作示范区，要携手港澳建设高水平对外开放门户、创新发展示范区、金融服务重要平台和优质生活圈，南沙的改革开放创新进入了新时代。要胸怀“两个大局”，增强机遇意识和风险意识，开创新时代南沙改革开放新局面。

2020年，我区实现地区生产总值1,846.11亿元，比上年增长7.1%，增长速度在广州市各区中排名第一。我区作为我国战略发展的新高地、粤港澳全面合作示范区，在未来城市发展中拥有巨大的发展空间和无限的开发潜力，是广州未来城市建设的重点区域。

南沙面临“双区”建设、“双城”联动的重大历史机遇，进入了高质量发展快车道、要素资源集聚加速期，需注重水务发展的均衡性与充分性，推动南沙经济社会稳定、可持续发展。

2.2水务发展新形势和新要求

2.2.1国家层面

习近平总书记站在党和国家事业发展全局的战略高度，提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时代治水思路。总书记在党的二十大报告中提出“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”的新时代发展要求。

水利部党组书记、部长李国英强调，要坚持以习近平总书记“十六字”治水思路为指导，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，科学编制“十四五”规划，推动新阶段水务高质量发展。

《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》要求，要坚持统筹区域流域生态环境治理和城市建设、统筹城市水资源利用和防灾减灾、统筹城市防洪和排涝工作的工作思路，用统筹的方式、系统的方法解决城市内涝问题。

国家发展改革委、住房城乡建设部研究制定了《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》，要求提升城镇生活污水收集处理能力，到2023年，县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求。

2021年，珠江水利委员会组织编制完成《粤港澳大湾区水安全保障规划》，到2025年，大湾区水安全保障能力进一步增强，珠三角九市初步建成与社会主义现代化进程相适应的水利现代化体系，达到国内领先水平；到2035年，大湾区水安全保障能力跃升，水资源节约和循环利用水平显著提升，水生态环境状况全面改善，防范化解水安全风险能力明显增强，防洪保安全、优质水资源、健康水生态和宜居水环境目标全面实现。

2.2.2省市层面

2021年10月12日，全省水利高质量发展大会召开，省委书记李希强调要坚定践行总书记十六字治水思路，聚力实施“851”广东水务高质量发展蓝图，以8大工程为抓手，以5张网为施工大纲，以迈进全国第一梯队为前行目标，奋力开创我省水利工作新局面，为实现走在全国前列的目标打下坚实基础。

2021年1月，市委市政府印发《关于以碧道建设为引领全面加强我市防洪排涝基础能力建设的实施意见》，2021年11月，市委市政府印发《关于珠江沿岸高质量发展的实施意见》，要求全面加强防洪排涝能力建设，推动珠江沿岸的高质量发展。

2.2.3南沙区层面

2021年5月，《广州市南沙区、广州南沙开发区（自贸区南沙片区）国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》印发，指出“十四五”期间，要加强防洪潮基础能力建设，打造江河安澜的外江防洪闭合圈，建立现代化水安全保障体系。强化海绵城市建设，提升内涝治理能力，加快推进给水、排水、水环境、水生态监测设施建设。保障供水安全，建成现代化水务服务保障体系。要着重补齐污水处理设施短板，完善污水收集体系，实现生活污水收集全覆盖，改善南沙农村生活环境，推进城乡融合发展，弘扬水乡文化。以碧道建设为引领，打造人水和谐的水环境。开展岸线整治修复，整体提升海岸线生态景观风貌，构建沙湾水道、蕉门水道两大生态廊道，为南沙的高质量发展提供坚实的水务保障。

第三章 指导思想、原则和目标

3.1指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树立和落实以人为本、全面协调可持续的科学发展观。深入学习贯彻党的二十大、十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持习近平总书记提出的“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”重要原则，积极践行习近平总书记“宜居、绿色、韧性、智慧、人文”的城市建设理念和“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略，以“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”为宗旨，服务碳达峰、碳中和战略大局，落实省“851”水利高质量发展蓝图，系统构建持久水安全、优质水资源、宜居水环境、健康水生态、先进水文化、绿色水经济体系，建设造福人民的幸福河湖，打造水务产城融合宜居典范，不断推进南沙水治理体系和治理能力现代化。结合李国英部长提出的“三对标，一规划”专项行动，集中开展“政治对标、思路对标、任务对标，科学编制‘十四五’水务发展规划”，走出一条具有岭南特色的水务现代化道路，为南沙社会经济发展提供坚实的水务支撑和保障。

3.2基本原则

坚持生态优先，绿色发展。践行“绿水青山就是金山银山”的理念，扎实推进绿色发展，建设水清河畅、岸绿景美、江湖安澜的美好家园，推动水务高质量发展，促进人与自然和谐共生。

坚持以人为本，水务服务民生。满足人民群众对水安全、水资源、水环境、水生态的需求，不断增强水利公共服务供给，让水务改革发展成果更多更公平惠及全体人民。

坚持严格管理，水资源高效利用。贯彻落实最严格水资源管理制度，推动用水方式由粗放向节约集约转变。严格执行节水标准，实施节水评价，推广节水技术，培育节水产业，建设节水载体，提高用水效率和效益。

坚持水环境系统治理，整体施策。把握“重在保护，要在治理”战略要求，以全面推行河长制湖长制和高质量建设万里碧道为重点，统筹山水林田湖草系统治理。

坚持水灾害预防，管控风险。强化底线思维，增强忧患意识，从注重事后处置向风险防控转变，从减少灾害损失向降低安全风险转变，建立水安全风险监控预警机制。

坚持深化水务改革，创新发展。完善水务发展机制体制，推动水务科技创新，把理念创新、科技创新、体制创新等作为水务改革发展的动力引擎。

3.3总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记一系列重要讲话和指示精神，坚持新发展理念，一切从区域实际出发，提出“一个目标、两条主线、四个坚持、七项提升、八大体系”的南沙水务“十四五”高质量发展总体思路。

图3.3-1南沙区水务发展“十四五”规划总体思路

其中“一个目标”是纲领，是未来五年水务发展工作顶层设计和行动指南，是对标国际、领先国内水务总体发展的重要体现；“两条主线”是抓手，从南沙实际出发，牢牢抓住“工程补短板、行业强监管”的水务改革总基调；“四个坚持”是要求，在严格保护生态环境的前提下，对标国际，领先国内，在品质、标准、质量、管理方面创新示范；“七项提升”是表现，水灾害有效防治，水资源严格保护，水环境切实整治，水生态得到修复，水景观合理构建，水文化传承弘扬，水经济得以焕活；“八大体系”是内容，结合我区的特质，将总体目标的实现分为八大体系，各体系相辅相成，共同推进南沙水务高质量发展。

3.4发展目标

到2025年，实现南沙水务基础设施从基本保障向品质化、一体化保障提升，水务管理从粗放式向规范化、精细化、智能化提升，基本建成与南沙战略定位相适应的现代化水务服务保障体系，形成人水和谐的碧道环境、清水环绕的优质滨水生活圈。具体发展目标如下：

（1）更安全的城市防洪（潮）体系

全面补齐防洪（潮）安全短板，力争全区堤防设防标准不低于50年一遇，重点地区堤防达200年一遇，构造堤围韧性框架，建立更完善的防洪应急处置机制，打造更科学安全的防洪（潮）体系，全区洪潮防御能力明显提升。

（2）更完善的内涝防治体系

全面提升我区排水防涝能力，完成建成区45%区域的海绵城市达标率，进一步完善我区内涝防治体系。

（3）更有力的水资源综合保障体系

构建以高新沙平原水库（一期）为中心，西江、北江（沙湾水道）双水源互补的供水格局，形成较完备的水资源保障体系，水质提标升级，全过程保障饮用水水质，在节水优先的基础上，对水资源合理高效利用。

（4）更高效的水环境治理体系

消除劣Ⅴ类水体，国控断面水质稳定达标，河湖生态进一步改善，建立从源头到末端、重要污染点源治理和面源污染治理并重的全过程水环境治理体系，实现长制久清。

（5）更健康的美丽河湖

2025年底，全区共建成碧道总长144.2公里，将我区碧道建设打造成为“水生态环境治理的升级版”。

（6）更精细的水务智慧管控体系

利用人工智能等科技手段，显著提升水务工程信息化水平，构建具有预报、预警、预演、预案功能的全时全域立体的水环境治理调度指挥“一张图”管控系统，智慧水务管控体系上升新一台阶。

（7）更健全的水务管理体系

水务管理逐步法制化，标准化，水务工程管理机制更加完善，水务行业管理能力进一步提升；水务行业重建设轻管理的现象得到扭转，基本实现水务行业做“工程”向做“功能”的转变。

（8）更开放的水经济体系

水务工程投融资渠道更多元，水务工程投资发展模式更健全；探索“以水养水”模式，实现生态效益、经济效益与社会效益统一，提升滨水生态魅力，实现城水共兴。

展望2035年，实现我区防洪（潮）能力、内涝综合防治能力、水资源集约节约利用能力，河湖生态保护治理能力显著提升，我区新水网格局全面建成，形成与我区社会发展远景目标相适应的水安全保障体系，水务现代化水平走在大湾区前列，水安全保障能力和智慧化水平达到国际先进，水科技创新能力显著提升，我区将成为大湾区水务高质量发展的引领典范。

表3.4-1南沙区水务发展“十四五”规划指标体系

| 指标类型 | 序号 | 主要指标 | 指标属性 | 2020年现状值 | 2025规划值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防洪潮建设 | 1 | 整体防洪（潮）能力 | 预期性 | 20-200年一遇 | 50-200年一遇 |
|  | 2 | 海堤达标率（%） | 预期性 | -- | ≥90 |
|  | 3 | 水土保持率（%） | 预期性 | 95 | 按上级下达指标控制 |
|  | 4 | 水面率（%） | 预期性 | 31.59 | ≥31.59 |
| 碧道建设 | 5 | 碧道建设总长度（公里） | 预期性 | 28 | 144.2 |
| 海绵城市建设 | 6 | 海绵城市建设面积（平方公里） | 预期性 | 29.12 | 71.52 |
|  | 7 | 城市建成区严重影响生产生活秩序的易涝积水点消除比例（%） | 约束性 | -- | 100 |
|  | 8 | 雨水资源利用率（%） | 约束性 | ≥3 | ≥3 |
| 水环境治理 水环境治理 | 9 | 城市集中式饮用水源水质达到或优于Ⅲ类比例（%） | 约束性 | 100 | 100 |
|  | 10 | 地表水水质优良比例（%） | 约束性 | 100 | 按上级下达指标控制 |
|  | 11 | 城镇生活污水集中收集率（%） | 指导性 | -- | 按上级下达指标控制 |
|  | 12 | 城镇污水处理率（%） | 约束性 | 96.3 | ≥98 |
|  | 13 | 污水厂污泥无害化处理率（%） | 预期性 | 100 | 按上级下达指标控制 |
|  | 14 | 排水单元达标率（%） | 约束性 | 71 | 按上级下达指标控制 |
| 水资源保障 | 15 | 水利工程新增年供水能力 （亿立方米） | 预期性 | 0 | 5.31 |
|  | 16 | 城市供水水质综合合格率（%） | 预期性 | 100 | 按上级下达指标控制 |
|  | 17 | 用水总量控制目标 （亿立方米） | 约束性 | 5.41 | 按上级下达指标控制 |
|  | 18 | 万元GDP用水量 （立方米/万元） | 约束性 | 29.29 | 按上级下达指标控制 |
|  | 19 | 万元工业增加值用水量 （立方米/万元） | 约束性 | 22.21 | 按上级下达指标控制 |
|  | 20 | 城市公共供水管网漏损率（%） | 预期性 | 10 | ≤10 |
|  | 21 | 再生水利用率（%） | 预期性 | 19.06 | ≥30 |

第四章 水务发展重要任务

4.1建设科学安全、韧性发展的城市防洪（潮）体系

按照“统筹谋划，内外兼顾，分期实施”的原则，坚持把补齐防洪（潮）短板放在首位，洪潮同治，系统施策，推进堤防达标提升和挡潮闸建设，开展隐患排查及维修加固，全面提升城市防洪（潮）能力，持续打造科学安全、富有韧性的城市水安全格局。

坚持规划引领，专项支撑。统筹编制全区和区域防洪潮规划，谋划和指导防洪潮设施建设；开展软基处理、堤身土料填筑、生态海堤建设与安全运行、水闸堤防结构型式、防洪潮能力体系能力提升等专题研究，科学支撑防洪潮工程建设。

系统实施构建韧性防洪潮体系。结合省水利厅开展的大湾区堤防巩固提升工程，依照规划防洪潮标准、复核洪潮水面线和现状设施评估成果，以联围为单位推进防洪潮安全系统提升工程建设，先行实施四六村围、大坳围、三民岛等存在薄弱环节、风险隐患较大堤段，补齐短板。在明珠湾、南沙湾等重点片区打造生态堤，构建多功能复合城市滨海岸线，统筹堤防与企业岸线建设，保障岸线整体贯通，督促权属企业实施岸线提升改造。

开展隐患排查和外江河道管理范围整治。对堤围防洪标准进行评估，对堤身结构安全隐患进行检查，对水闸、泵站、涵窦等穿堤建筑物进行安全鉴定，形成我区防洪设施的“体检报告”，加强日常巡查，落实防洪潮设施维修维护机制，按照“发现一宗，处理一宗”的原则及时开展堤防、水闸、涵窦等设施的除险维修加固。依据批准的外江河道管理范围，全面排查和清理整治全区外江河道管理范围内的妨碍河道行洪、违法侵占、违法破坏、违法建设等问题，全面打通外江抢险生命线和巡河通道。

加强防洪（潮）应急调度能力建设。强化区域防洪预警预报和调度，开展水网风暴潮智能防御等关键技术研究，进一步论证风暴潮对我区的影响程度及制定响应措施，构建面向“智慧水利”的预报预警体系。加强全区防洪潮联合调度能力，落实水务应急抢险救灾机制，完善信息报送机制，进一步加强区、镇防洪潮应急抢险救灾力量建设，全面提升南沙防洪减灾能力。

专栏4-1 防洪（潮）体系重点项目

1.堤防提升。开展13个联围的防洪（潮）安全系统提升工程，达标加固海堤不少于54公里，重点打造明珠湾区起步区横沥岛尖生态海堤。 2.水闸工程。重建或改建大王头、宝善、八顷、迪安等水闸，新建、改建新沙一队、横栏东等泵闸。

4.2建设蓄排结合、系统长效的内涝防治体系

坚持“行政负责、行业统筹，分级管理、属地优先”的原则，重点实施山洪整治、排涝泵站、河湖水系连通，推进海绵城市建设，进一步提升城市排水防涝能力。到2025年，基本形成“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的排水防涝体系。

4.2.1全面提升排水防涝能力

结合我区区域现状空间和竖向设计，优先利用自然洼地、坑塘沟渠、园林绿地、广场等实现雨水调蓄功能，推进山洪截洪工程建设，通过新建排水管渠，建立独立的排山洪（水）系统，减轻市政管网排水压力，加强水土流失治理，逐步消除山洪隐患，构建完善的山洪灾害防御体系。开展河涌整治工程，继续推进水域岸线整治工作，启动一批断头涌整治工程，提高河道泄洪能力；结合片区开发，构建与城市愿景相匹配的内河水网。加快推进强排泵站建设，提升联围排涝能力。构建联排联调的排水系统，提升片区排涝能力，构筑安全排涝屏障。

4.2.2推进海绵城市的建设

落实海绵城市规划、实施方案明确新、改、扩建项目海绵城市建设全流程管控要求，结合老旧小区微改造、旧村改造、排水单元达标创建等工程，推进重点区域海绵化改造，逐步构建自净自渗、蓄泄得当、排用结合的良性水循环系统，削减城市地表径流污染，促进雨水资源有效利用，实现源头减排，到2025年底，完成建成区45%以上的面积达到海绵城市建设要求。

4.2.3科学开展洪涝安全评估

对在项目策划方案阶段、控制性详细规划阶段以及城市更新项目，组织开展洪涝安全评估，督促建设单位在建设阶段落实洪涝安全评估的各项要求。对于存在突出洪涝安全隐患的已建成项目，及时复核洪涝安全风险，指导督促建设单位或运营单位进行整改。

专栏4-2 内涝防治体系重点项目

1.山洪整治工程。推进大山乸山洪截洪工程、小虎岛截洪工程、黄山鲁山洪截洪工程建设。 2.泵站工程。新建酬劳、万安等排涝泵站。 3.河涌整治工程。开展大岗镇观音涌、中滘涌，东涌镇万洲均涌等河涌整治工程21宗。 4.海绵城市建设。蕉门河中心区块、南沙街南片区、明珠湾起步区区块、万顷沙保税港及加工制造业区块等重点区域海绵化建设和改造。

4.3建设多源互补、量质并举的水资源综合保障体系

坚持“总量控制、提高效率、综合利用”的原则，落实最严格水资源管理制度，配合推进珠江三角洲水资源配置工程，完善供水水源保障体系，加强水源地和管渠保护、提升水源水质、深入推进节水型社会建设，最终形成多源互补、量质并举的水资源综合保障体系。

4.3.1完善多水源综合保障体系

在保障沙湾水道现有供水水源安全的基础上，配合推进珠三角水资源配置工程，构建以高新沙平原水库（一期）为中心，西江、北江（沙湾水道）双水源战略互补的供水格局，缓解水资源供需矛盾。开展榄核水厂、黄阁水厂扩建工程，推进供水系统互联互通，进一步完善北部三镇环状供水系统。珠三角水资源工程南沙段完成后，优先使用珠三角水资源引入南沙供水系统，原沙湾水道引水作为应急备用水源。

4.3.2加强水源地和原水管渠双重保护

严格执行水污染防治法、饮用水水源保护区污染防治管理规定，加强对水源地的保护。按照广东省水利工程管理条例，结合工程实际，划定高新沙平原水库（一期）、供水提升泵站、原水管渠和供水管线的管理范围和保护范围，设立边界标志，严禁危及工程安全的活动，加强水源、供水设施的安全保障。

4.3.3水质提标升级

完成全区2000年前建成的无物业、无加压设施的老旧用户公用用水设施改造工作，修复漏损管网，更换老旧管道，开展服务到终端改造，探索建立供水进单元的全过程水质保障体系。黄阁水厂采用活性炭+臭氧、榄核水厂采用膜处理的深度处理技术，全面提升供水水质，构建同城同质同价的供水保障系统。

4.3.4推动节水型社会建设

落实总量、强度双控，强化指标刚性约束，严格用水过程管理，强化节水监督管理。加强城乡节水降损，降低供水管网漏损，深入开展公共领域节水，严控高耗水服务业用水；加快推进农村生活节水，推动农业节水增效，大力挖掘农业节水潜力，推广节水养殖；积极推行水循环梯级利用；强化典型示范引领，树立节水标杆，推进各领域节水载体创建行动，全面推进节水型社会建设。促进再生水利用、试点海水淡化利用，开展我区海水利用可行性研究，调研及编制具备海水淡化条件的工业园区和企业名录。

专栏4-3 水资源保障体系建设重点项目

1.水源水厂工程。配合推进珠三角水资源配置工程，推进榄核水厂、黄阁水厂扩建，完成黄阁水厂第二出厂管道新建工程，2022年完成榄核水厂及配套管网扩建工作。 2.水质提升建设。加强水源地的保护、划定水源地保护范围，对饮用水水质进行提标升级，开展供水服务到终端改造；探索建立供水进单元水质保障体系，推进供水同城同质同价。 3.节水型社会建设。到2022年，节水建设达到节水型社会标准要求；到2025年，再生水利用率提高至25%，供水产销差力争控制在10%以内。

4.4建设绿灰蓝融合、提质增效的水环境治理体系

重点加强水污染源头控制，攻坚片区排水单元达标创建、污水处理提质增效等工作，推进污水收集处理工程建设，建立从源头到末端、重要污染点源治理和面源污染治理并重的全过程水环境治理体系。

4.4.1加强水污染源头控制

以河长制为抓手，加强水污染源头控制，持续推进涉水违建整治工作，巩固建成区黑臭水体治理成效，扩大“散乱污”场所及村级工业园整治成效，加强工业企业污染防治，持续推进农业面源污染防控工作，继续开展入河排污口排污、涉水垃圾污染源整治攻坚工作。加强临街排水户日常检查，引导排水户规范排水行为，依法关停取缔“散乱污”企业和个体工商户，逐步消除全区劣Ⅴ类水体；小微水体的治理逐步向二、三级支流、边沟边渠延伸，从源头上减少污染。

4.4.2加快推进排水单元达标创建

全面开展住宅小区类、商业类、工业企业类、私立学校及民营医院类、农贸市场类、工业园区类排水单元达标创建，规范排水单元日常排水行为，建设污水集中处理设施并确保投产稳定运行；完善排水单元配套公共排水管网，实施排水单元内部雨污分流整改，督促完善内部排水图纸资料，加强排水单元达标验收；建立排水单元内部排水设施运行管控机制，完善排水单元日常监管责任机制，加快与存量住宅小区排水单元完成排水接驳服务协议签订，建立排水单元设施养护“四人”到位机制。加强排水公司专业队伍建设，制定绩效考核管理制度，按照“三年建设、两年巩固”计划，完成建成区域内排水单元达标创建工作。

4.4.3城镇生活污水处理提质增效

以实现雨污分流制为目标，开展合流渠箱分流改造，到2025年底，规划分流制范围达到90%左右。推进污水厂、污水管网建设，实现城市建成区基本无生活污水直排口的目标，实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，建立“厂-网-河（湖）一体化”管理模式，打通排水设施管理“最后一公里”，全面实现“排水管理进小区”。以城镇生活污水集中收集率及污水处理厂进水BOD浓度增加值为目标,逐步转变为以提高生活污水处理设施出水水质标准及加强排水设施建设、加强运行与管理的体制机制建设为目标，有针对性地编制城镇生活污水处理提质增效“一厂一策”系统化整治方案，解决生活污水直排口、污水管网渗漏及河湖水倒灌问题。实现城镇生活污水处理系统由“规模增长”向“提质增效”转变。

4.4.4农村生活污水治理示范区建设

加强城乡治水建设管理统筹，全面核查农村生活污水收集处理缺口，继续推进农村生活污水查漏补缺；总结农村生活污水治理做法经验，结合乡村振兴、美丽乡村建设要求，建立农村生活污水治理运维实训基地，高标准开展试点示范工作，健全农村治水队伍长效化管理机制，进一步促进农村污水治理技术和管理创新。

专栏4-4 水环境治理体系建设重点项目

1.雨污分流建设。“十四五”期间新建污水管道约276公里，改造污水管道约76公里。 2.污水处理设施建设。新建污水泵站3座；污水厂新建规模16.5万立方米/天；污水厂扩建规模11万立方米/天。 3.排水单元达标创建。完善排水单元配套管网，构建排水单元内部排水设施运行管控机制，完成建成区排水单元达标创建。 4.农村生活污水治理。加快推进农村生活污水查漏补缺工程。

4.5建设健康稳定、持续发展的美丽河湖

以碧道工程建设为引领，通过河湖岸边带生态修复，构建自然生态河湖；加强水土流失综合治理，探索生态清洁型小流域治理模式，构建健康稳定、持续发展的美丽河湖。

4.5.1构建河流生态廊道

以河长制为抓手，加强河湖开发建设过程中水生态环境保护，维持河湖岸线自然状态。加大退耕还湖、还湿力度，推进河湖、湿地等水源涵养空间“清四乱”常态化，对河漫滩进行生态修复，实施岸线生态化改造。统筹区各有关部门及镇街加强全区内河涌整治，改善河道生境，恢复河道健康稳定的生态循环。加强水土保持管理，探索建设生态清洁小流域治理模式。

4.5.2加快多条特色碧道廊建设

按照全区碧道建设实施方案，依据“一道一策”原则，围绕“三年见雏形、六年显成效、十年新跨越”的目标，打造碧水清流的生态廊道、江河安澜的行洪通道、诗情画意的休闲绿道、浓郁乡愁的文化驿道和生态活力的滨水经济带，建设碧道约116.2公里，将我区碧道建设打造成为“水生态环境治理的升级版”，推动优美生态环境的共建共治共享。

4.5.3构建滨水景观系统

依托碧道工程建设，提升滨水生态景观，优化明珠湾、南沙湾等区域滨海管控，塑造疏密有度的滨海天际线。推进水系连通及生态整治，推进庆盛枢纽片区、横沥岛尖片区等重点城市区域水网滨水景观建设，构建“城水共兴”的格局。结合城市更新，推动建成区内河滨水岸线“老城市，新活力”发展，实现滨水景观系统与城市服务融合。

专栏4-5 美丽河湖建设重点项目

1.碧道工程建设。建设碧道总长116.2公里，其中外江碧道86.8公里，内河涌碧道29.4公里，其中都市型碧道14.6公里，城镇型碧道67.7公里，乡野型碧道31.4公里，自然生态型碧道2.5公里。 2.河湖工程。开展凤凰湖水系连通及生态整治工程、灵山岛尖竹湖建设工程，推进金洲涌等重点河涌景观提升。

4.6建设数字赋能、高效精细的智慧水务管控体系

以“强感知、增智慧、保安全”为主线，加强我区水务物联基础设施建设，探索打造数字孪生流域，逐步构建具有预报、预警、预演、预案功能的全时全域立体的智慧水务管控体系。

4.6.1构建水务智能感知体系

利用传感器、视频、遥感、无人机等技术，加强水务物联感知基础设施建设，构建给水、排水、水环境、水生态智能感知体系，增加信息采集范围与密度，打造能够及时、准确、全面反映我区水安全、水资源、水环境真实状况的感知网络。

4.6.2建设水务信息大数据中心

逐步建立南沙水务信息大数据中心，构建智慧水务大脑，利用水利专业模型、水利虚拟现实（VR）等可视化模型实现对水务治理、辅助决策等智慧水务智能应用的支撑。完善城市水务综合管理信息平台，整合各部门防洪排涝管理相关信息，在排水设施关键节点、易涝积水点布设必要的智能化感知终端设备；智慧水务建设体系、数据标准和接口标准与市整体框架相衔接，确保数据资源共建共治共享。

4.6.3建设智慧水务综合管理服务体系

围绕防洪排涝、水资源保障、水环境治理、河湖建设等业务领域，建设涵盖建设管理、运营管理、精准治理、惠民服务等方面的智慧水务综合管理服务体系。在重点防洪（潮）区域基本实现预报、预警、预演、预案功能，提升水情测报和智能调度能力。建设水务工程综合调度指挥中心，全面加强水务工程建设全过程信息化管控。

4.7建设开放创新、法制健全的水务管理体系

敢于先行先试，以体制机制改革为重点，推进水务管理法制化、标准化建设，进一步深化水务改革与创新，构建开放创新、法制健全的现代水务管理体系。

4.7.1推进水务管理法制化建设

健全水务法规体系。按照水生态文明建设的要求，制定和修订涉水规范性文件，针对水资源论证、取水许可、排水许可、节约用水、入河排污口设置等水资源管理重要环节，结合南沙水务发展的新需求，出台配套制度和管理办法。

全面加强水行政执法。提高巡查和执法能力，落实相关巡查、执法配套设施建设；全面加强水务综合执法力度，依法依规清理河道管理范围“四乱”，全面贯通外江管理范围内的巡河通道；全面落实河湖长制，整治水域治安突出问题，打击涉水违法犯罪，切实维护水域治安秩序，创造良好的河湖治安环境。

4.7.2加强水务管理标准化建设

建立水务设施空间“一张图”。全面完成湖泊、水库、堤防、水闸、泵站等水务设施管理范围和保护范围的划定，划定水系、河湖、水利工程规划管理控制线，整合全区给排水、水利设施空间数据，明确生态功能定位，强化涉水生态空间分区分类管控保护要求，形成我区水务设施空间“一张图”。

构建标准化管理机制。按照分级分类分片管理的原则，全面落实水务设施管理三级责任人，实现任务分解具体化、绩效评价标准化，确保管理责任落实到人、落实到岗位、落实到时间节点，推动各类管理“制度上墙”。

管理机构优化整合。推动区水利工程管理所、区磨碟头工程管理所、区番顺联围管理所机构改革，将相同或相近的职责和机构进行优化整合，明确工作职责与任务，集中力量、集中资源，为机关行政职能完善提供强有力的支撑。

理顺河道管理范围基本农田事宜。对接国土空间规划“三区三线”划定，理顺河道管理范围内存量基本农田，优先调出重点防洪潮工程红线范围内的基本农田，为水生态、水安全预留空间。

规范水务设施管理。统筹规范全区堤防、水闸、泵站运行调度方案，规范穿堤涵窦管理，规范配置管理设施，规范设置水务基础设施标识牌。配套编制水利设施、供水设施、排水设施管理规划。

4.7.3创新水务工程管理机制

建立完善长效管理机制。建立对南沙排水公司、南沙粤海水务公司等服务企业的量化考核机制，完善水务设施维修改造及排水单元达标创建工作机制，进一步推动我区水务管理长效化。

构建河湖健康评估机制。结合水务基础设施建设，加强对河湖健康的监测，快速分析威胁河湖健康的要素，编制实施“一河（湖）一策”方案，推动河湖管理规范化。

提高科技创新支撑能力。建立水务技术研发和成果推广基地、排水设施维修养护实训基地和水环境治理实训基地，提升水务技术创新能力。

4.7.4提升水务行业能力建设

建立水务行业协同管理机制。加强与各相关部门的合作，建立协同工作机制，制定相关管理方案，形成合力，共同推进我区水务工程建设。

完善水务监管机制。加强对水利设施、供水设施、排水设施的监测和检测，加强监督管理能力，从严审批相关方案，构建全面覆盖的监测体系。

强化水务工程质量安全与市场监管。加强水务工程建设市场监管，推进水务工程建设项目信息公开，积极开展市场主体信用等级评价工作，完善诚信体系信息平台、市场监管体系，建立守信激励和失信惩戒机制。

4.8探索以水养水、城水共兴的水经济体系

拓宽水务工程项目的资金来源渠道，充分调动市场的积极性，积极探索创新水务工程建设投资模式，打造国际一流滨水经济带，以水养水带动南沙经济产业发展，实现城水共兴。

4.8.1拓宽多元化投融资渠道

充分利用土地出让收入优先支持乡村振兴的政策，加大对农村水务投资；积极推进符合条件的水利项目申报地方政府专项债券；探索“土地出让+水利配建”的模式，调动市场积极性，引入社会资金，规范水务工程资产管理，积极盘活存量水务资产。

4.8.2健全水务工程投资发展模式

健全我区水务工程投资发展模式，及时研究解决制约工程投资发展的突出问题，指导督促有关方面做好水务工程投资管理工作。

4.8.3探索以水养水经济模式

依托碧道建设及海绵城市构建，配套水务设施，打造特色滨水产业发展带、特色水利工程风景区；探索“以水养水”模式，将生态整治与文化旅游经营有机结合，弘扬南沙特色水文化，并通过经营得到的收益，对水生态进行管养维护及进一步升级改造，实现生态效益、经济效益与社会效益统一，提升滨水生态魅力，促进我区社会经济可持续发展。

第五章 项目筛选、实施安排及投资测算

5.1项目筛选

5.1.1筛选原则

规划依据充分。列入上级相关水务规划，区域发展规划以及其他有关专项规划或实施方案。

符合开发利用条件。水资源开发利用工程要符合流域综合规划和水资源综合规划要求，充分考虑流域和区域水资源承载力。

与国土空间规划相衔接。项目应符合空间规划要求，项目相关指标应与空间规划的资源开发利用、用途管制等指标衔接协调。

前期工作基础较好。项目应具备一定的前期工作基础，项目目标任务、规模和方案已明确，技术难点能够解决，经济指标良好，优先纳入可研已编制完成的项目。

地方建设积极性高。地方积极推动项目立项，项目建设运行机制基本明确，建设资金来源能够基本落实，地方政府债务风险总体可控。

5.1.2项目清单

根据筛选原则，确定我区“十四五”期间项目清单。项目清单为拟列入“十四五”期间建设的内容，不作为立项依据。

5.2项目实施安排

根据轻重缓急、项目实施效果、实际需要、资金筹措以及前期工作等情况综合分析，合理安排“十四五”项目实施次序。优先考虑补齐水务工程短板，服务民生以及“十三五”时期已开工的续建项目。

5.3投资测算

根据“十四五”期间中央和地方水务建设投资规模，结合区域地方经济发展情况、财政收入情况、投融资渠道等，测算“十四五”期间总体投资规模。对经筛选的建设项目进行投资估算，南沙水务发展“十四五”规划主要包括防洪（潮）体系、内涝防治体系、水资源综合保障体系、水环境治理体系、美丽河湖建设、水务智慧管控体系建设、水务综合管理体系等，项目总投资533.29亿元，其中45.38亿元为社会投资。“十四五”期间计划完成投资210.67亿元，其中社会投资约34亿元。

表5.3-1南沙水务发展“十四五”规划投资构成表     单位：万元

| 建设性质 | 总投资（万元） | “十四五”期间投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 续建项目 | 1,530,172 | 818,700 |
| 新建项目 | 3,802,737 | 1,288,015 |
| 合计 | 5,332,909 | 2,106,715 |

按照不同的建设项目分类，其中，防洪潮体系建设项目49项，投资469,851万元，占“十四五”计划总投资的22.3%；内涝防治体系建设项目38项，投资611,643万元，占比29.0%；水资源保障体系建设4项，投资267,750万元，占比12.7%；水环境治理体系建设14项，投资649,332万元，占比30.8%；美丽河湖建设项目27项，投资102,476万元，占比4.9%；水务智慧管控体系建设3项，投资1,300万元，占比0.06%；水务管理体系建设19项，投资4,364万元，占比0.2%。

表5.3-2南沙区水务发展“十四五”规划项目全表投资汇总    单位：万元

| 序号 | 类别 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | “十四五”计划投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防洪（潮）体系 | 包括堤防达标加固，重建、新建水闸泵站 | 2,511,685 | 469,851 |
| 2 | 内涝防治体系 | 包括海绵城市达标建设、河涌整治、山洪整治、排涝泵站建设 | 1,123,101 | 611,643 |
| 3 | 水资源保障体系 | 包括扩建黄阁水厂、榄核水厂、建设黄阁水厂第二出厂管工程，配合推进珠三角水资源配置工程 | 476,475 | 267,750 |
| 4 | 水环境治理体系 | 污水厂新建、扩建，污水管道新建改造 | 1,036,555 | 649,332 |
| 5 | 美丽河湖建设 | 碧道建设、河湖工程 | 177,522 | 102,476 |
| 6 | 水务智慧管控体系建设 | 智慧水务管控平台建设 | 1,550 | 1,300 |
| 7 | 水务管理体系 | 专项规划研究编制工作 | 6,021 | 4,364 |
| 8 | 水经济体系 | 积极开展前期探索 | / | / |
| 9 | 合计 |  | 5,332,909 | 2,106,715 |

第六章 效果分析及影响评价

6.1效果分析

（1）防洪（潮）方面

通过堤防达标改造、水闸工程建设，将我区外江防洪潮标准大幅提高，全区堤防设防标准达到50年一遇以上，重点地区堤防达200年一遇，海堤达标率达到95%，防洪减灾能力明显提升，建立起应急反应机制，应对灾害的能力显著增强。

（2）内涝防治方面

山洪整治工程、排涝泵站工程、河涌整治及海绵城市等建设将推动我区内涝治理能力的提升，基本形成“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”排涝工程治理体系，有效缓解我区排涝的压力，一定程度遏制城市道路水浸问题，城市内涝的防治标准大幅提升，严重影响生活秩序的易涝积水点动态消除，老城区雨停后及时排干积水，建成区45%区域的海绵城市建设达标，有效减少居民的经济损失。

（3）水资源保障方面

通过落实最严格的水资源管理制度，减缓用水总量增长速度，降低了万元GDP水耗。通过榄核水厂、黄阁水厂的扩建，结合珠江三角洲水资源配置工程，打造了我区双水源供水格局，实现新增年供水能力5.31亿立方米。通过对水厂工艺的升级以及供水管网的改造，提高供水的水质，城市集中式饮用水源水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%。

（4）水环境治理方面

“十四五”通过新建、扩建污水厂，完善污水配套管网，我区的污水处理布局更加健全，开展了雨污分流建设工作，源头减排，将大大减少面源污染，城镇污水处理率达到98%以上，南沙水环境状况得到提升。

（5）美丽河湖建设方面

以碧道工程建设为引领，通过加强内河涌和外江治理，构建河流生态廊道，加强水土保持工作，开展水系及景观改造工程，恢复了河流生态系统功能，建成碧道总长144.2公里，打造出我区特色滨水景观，保护了生态多样性，进一步促进了人水和谐。

（6）智慧水务管控平台建设方面

通过建设智慧水务管控体系，将进一步加强水务管理的能力，支撑水资源与洪涝的精准调度及科学决策，全面提升南沙在供水保障和水灾害方面的城市安全韧性。为水务行业精细化、动态化管理提供重要支撑。

（7）水务管理方面

规划通过推进水务管理法制化、标准化建设，优化了水务层级化管理职能，完善了水务管理体制，构建了协同化行业监管格局，全面提升了水务标准化管理水平，进一步提升我区水务行业能力。

（8）水经济提升方面

通过充分开发利用滨水资源，衔接城市功能、产业布局，发展多元化水务工程投融资模式，实现城水共兴。探索“以水养水”模式，不断完善水务服务功能，提升了滨江景观带的经济效益。

6.2环境影响评价

6.2.1规划协调性分析

本规划与《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划的建议》《中共广东省委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划的建议》《广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》《南沙新区“十四五”时期经济社会发展基本思路》《广州南沙新区发展规划》《广州南沙新区总体规划（2012-2025）》《广州市南沙区土地利用总体规划（2006-2020年）》《南沙新区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》及区域水系规划、供水规划、排水规划、污水规划等规划是协调的。

6.2.2环境影响评价

规划通过防洪潮工程、河涌整治工程、市政供水工程、污水处理工程、碧道工程等项目的实施，进一步完善我区水务基础设施网络，提高水资源利用率，改善我区水环境，保障我区社会经济发展，同时河道整治、堤防建设工程也可能会带来土地占用、移民生产生活安置等问题，需妥善处理。

对水文情势的影响分析。河涌整治工程的开展，将进一步优化我区水文情势，我区的堤防达标加固在现有的工程基础上，不改变河道宽度，基本不会对现有的水文情势产生影响；水资源配置工程是从区域外取水，对我区的水文情势不会产生明显影响。

对水环境的影响分析。水系连通工程的建设，断头涌整治的开展，有利于改善我区河网水动力条件，提高河涌的自净能力以及水环境质量，有利于提升河湖水质；农村生活污水查漏补缺工程，可进一步提高农村环境质量。

对生态环境的影响分析。碧道工程的建设可重新塑造自然河湖岸线；划界工作的开展，有利于保护及修复河湖水生态；凤凰湖等河湖工程建设，将进一步改造区域滨水景观；水环境治理工程、污水收集系统提升工程、内涝防治工程等项目将进一步提升河湖水质，恢复河道自然特性，水生态系统得到进一步改善。对河湖的生态修复与保护的加强，全面加强河道范围内执法力度，打造了滨水健康碧道，水生态状况将得到全面的提升，为南沙人民创造优美的生活环境。

6.2.3保护措施

规划实施过程中，各类工程的论证与选址选线应坚持生态优先、绿色发展的理念，严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求和生态空间保护要求，并与国土空间规划、生态环境保护规划等相衔接。规划实施过程中可能产生的环境不利影响，可通过以下措施予以减缓或消除：

坚持节水优先绿色发展。在水资源开发利用过程中，加强用水需求管理，严格执行最严格水资源管理制度，保障河流基本生态环境用水需求，维护河湖健康生命。规划水务工程选址尽量避让生态保护红线，在满足区域规划的前提下，坚持少占土地资源、减少拆迁、减少水土流失、避免不利的地质条件和文物古迹等选线原则，尽量维护自然景观的面貌和周围环境的协调。

落实环境影响评价制度。依法加强项目环境影响评价工作，严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，落实建设项目环境影响评价和各项环境保护制度，严格执行“三同时”管理制度。

妥善做好移民安置工作。坚持节约集约用地，切实做好工程征地补偿、搬迁安置和水库移民后期扶持工作，确保被征地居民的生活水平逐步提高，保障其合法权益，维护社会稳定加强规划实施跟踪监测。开展规划年度监测和评估，加强规划实施后可能影响的重要生态环境敏感区和重要目标监测与保护，及时掌握环境变化，采取相应对策措施。

6.2.4环境影响评价结论

本规划的发展理念、发展目标和建设任务符合国家相关政策导向要求，并与相关水务规划协调一致。规划实施后，将进一步提升我区水安全保障能力，有效改善水生态环境，支撑我区经济社会和环境的可持续发展。规划实施对环境的有利影响远大于不利影响，且不利影响可通过采取相应的工程及可行的环境保护措施予以减免。规划无制约性的环境问题，其实施将进一步促进我区生态环境的改善和可持续发展。

第七章 保障措施

（1）加强组织领导

坚持和加强党对水务工作的全面领导，切实加强水务工程建设的领导责任，不断增强组织领导力、凝聚力、执行力、落实力，按照规定确定的目标和任务，精心组织，认真部署，确定切实可行的工作计划，强化各个环节的实施，确保工程建设的顺利进行。

（2）加强分工协作

严格河湖长制考核和工作述职，完善河湖长制监督考核与责任制度，充分发挥各级河湖长办统筹协调作用，建立多部门高效协同工作机制，强化各职能部门之间的协同、上下联动，形成强大合力，共同推进南沙水务发展。

（3）强化资金保障

拓宽资金来源，加大区级财政资金向重点水务工程倾斜，发行地方政府专项债券，并积极争取上级资金补助，充分利用土地出让收入优先支持乡村振兴的政策，加大对农村水务的资金支持。积极探索多元投资模式，采用政府和社会资本合作方式，鼓励采用BOT、TOT、PPP等特许经营权协议的投资方式。进一步规范水务工程资产管理，积极盘活存量水利资产。

（4）加强要素保障

在国土空间总体规划中，将“十四五”规划建设项目涉及的空间需求、设施布局等作为城市建设的刚性约束，道路交通、园林绿地、地下空间、城镇竖向等专项规划需优先考虑“十四五”规划建设项目的用地需求。强化重点项目用地、用海、用林和环境容量等资源要素保障。积极向上级争取建设用地政策支持，在区级国土空间规划中予以优先保障重点水务工程用地，并将水务设施建设用地需求纳入城市年度土地利用计划。在区国土空间规划中优先调出水安全保障工程红线范围内的基本农田。

（5）强化考核监督

加强规划实施的监督检查、跟踪分析和考核评估，组织做好年度、中期评估工作，并及时提出规划调整或修订意见，确保规划总体目标指标如期完成。强化目标指标监督考核，加大水务基础设施建设的重点领域、重点项目、重点环节、重点岗位的监督考核力度，努力实现工程安全、资金安全、生产安全、干部安全。

（6）扩大宣传教育

开展水旱灾害防御、爱水节水等科普宣传活动，提高公众的参与度。宣传生态文明理念，增强社会公众生态保护意识和生态文明理念。通过政府网站，加强水务管理工作信息公开，引导公众积极献言献策，主动接受社会和公众监督。营造全市人民关心、支持和参与水务发展的“共建共治共享”的良好环境氛围，共同推进“十四五”我区水务发展目标的顺利实现。

附表1

规划指标说明

| 序号 | 主要指标 | 指标说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体防洪（潮）能力 | 南沙区现状堤防、水闸、泵站等设施整体防洪潮能力 |
| 2 | 海堤达标率 | 海堤达标长度占全部海堤长度的比率 |
| 3 | 水土保持率 | 不存在水土流失的面积占国土总面积的比率 |
| 4 | 水面率 | 范围内承载水域功能的区域面积占区域总面积的比率 |
| 5 | 碧道建设总长度 | 截至当年建成碧道总长度 |
| 6 | 海绵城市建设面积 | 截至当年海绵城市建设达标区域的面积 |
| 7 | 城市建成区严重影响生产生活秩序的易涝积水点消除比例 | 城市建成区严重影响生产生活秩序的易涝积水点中消除的数量占全部数量的比例 |
| 8 | 雨水资源利用率 | 片区可利用水量与总降雨量的比率 |
| 9 | 城市集中式饮用水源水质达到或优于Ⅲ类比例 | 城市集中式饮用水源水质达到或优于Ⅲ类占全部水源的比例 |
| 10 | 地表水水质优良比例 | 仅考核全区地表水国考和省考断面的地表水水质优良比例 |
| 11 | 城镇生活污水集中收集率 | 向污水处理厂排水的城区人口占城区用水总人口的比例 |
| 12 | 城镇污水处理率 | 经管网进入污水处理厂处理的污水量占污水排放总量的百分比 |
| 13 | 污水厂污泥无害化处理率 | 污泥无害化处理处置率=污泥无害化处理处置总量/污泥量 |
| 14 | 排水单元达标率 | 排水单元达标面积总和与建成区排水单元面积总和的比值乘以抽查合格率的百分比 |
| 15 | 水利工程新增年供水能力 | 新增供水能力包括新建工程增加的供水能力和现有工程通过加固、配套、挖潜、改造和扩建等增加的供水能力，一般采用此工程的实际年供水量 |
| 16 | 城市供水水质综合合格率 | 生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）要求达到95%以上 |
| 17 | 用水总量控制目标 | 以水资源管理“三条红线”为控制，确定2025年用水总量 |
| 18 | 万元GDP用水量 | 年用水量与年地区生产总值的比值 |
| 19 | 万元工业增加值用水量 | 在一定的计量时间内，城市工业用水量与城市工业增加值的比值 |
| 20 | 城市公共供水管网漏损率 | 城市公共供水总量和注册用户用水量之间的差值与供水总量之比 |
| 21 | 再生水利用率 | 城镇再生水利用总量占污水处理总量的比例 |