南沙区工程建设项目“竣工即投产”实施细则

一、工作目标

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入推进工程建设项目审批制度改革，聚焦南沙高质量发展目标任务，综合运用服务前移、允许提前安装设备等方式，为工业和仓储用地项目审批、建设和验收等环节提供“一站式”服务，实现“交地即开工，竣工即投产”，更好更快地推动南沙区工业和仓储用地项目高质量发展。

二、实施范围

- 本方案适用于南沙区范围内企业投资类工业和仓储用地项目（下称“工业项目”），不包括特殊建设工程（《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第十四条所列的建设工程）和交通、水利、能源等领域的重大工程以及重污染、高环境风险、高安全风险、严重影响生态的工程建设项目和重大维稳风险的工程建设项目。

- 三、主要措施

- （一）支持分栋分批联合验收

- 对办理了一张施工许可证（或一张工程规划许可证）但涉及多个单位工程，在符合项目整体的质量安全要求、达到安全使用条件的前提下，建设单位可按照“功能独立、确保安全”的原则申请组织分期办理竣工联合验收。满足《建设工程规划许可证》相关要求且满足消防、质量、安全等生产条件的，允许建设单位在规划条件核实阶段同步开展生产办公活动。分期办理竣工联合验收需满足以下条件：

- （1）分期验收的范围为单幢或多幢建筑工程，并具备独立出入口；裙楼相连的多幢塔楼申请分期验收时，应将裙楼以及与其相连的一幢塔楼作为最小单位工程先行验收。

- （2）建设工程规划许可的同期配建公共服务设施按照建设时序同步建设完成,具备单位工程规划条件核实条件。

- （3）单位工程应具有完全独立使用功能，相关设施设备经验收能独立使用，建设单位完成建设工程设计和合同约定的各项内容，有关分部分项工程质量验收合格。

- （4）单位工程消防设计和合同约定的各项内容已完成，各项消防设施性能和系统功能联调联试等内容检测合格，消防车道能正常使用，防火分区、安全疏散、消防设施等消防工程不完整的非单体工程不能进行分期验收。

- （5）分期办理验收的单位工程应采用安全、可靠、美观的隔离设施与继续施工的单位工程（或场地）进行完全隔断，且符合消防技术标准要求的防火、防烟分隔，保证投用部分具有安全独立的使用空间。

- （牵头单位：行政审批局，配合单位：市通信办、规划和自然资源局、区住房城乡建设局、区气象局、区国家档案馆）

- （二）支持生产设备提前进场安装试运行

- 工业项目在设备安装部位所在的厂房完成主体结构分部验收后，向行政审批局提出申请并提交相关资料（详见附件1），行政审批局出具相关意见并同步抄送生产设备安装的监管行业主管部门，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则明确监管责任，生产设备可提前进场安装试运行，具体应符合以下要求：

- （1）严格落实各方安全生产责任。建设单位要切实履行现场安全生产首要责任，压实施工单位、监理单位、生产设备安装单位、使用单位主体责任，明确安全生产管理职责，指定专职人员进行安全检查和协调。

- （2）完成厂房主体结构分部验收。建设单位在相关部门指导下组织设计单位、监理单位、土建施工单位进行主体结构分部验收，工程质量验收合格、参建各方验收意见一致的，出具主体结构分部验收记录（详见附件3）。

- （3）完成厂房主体结构交接验收。厂房主体结构分部验收后，由建设单位组织土建施工单位、监理单位、生产设备安装单位、使用单位等进行交接验收，就工程的进度情况、质量情况、主体结构验收情况等达成统一意见，并出具交接验收记录（详见附件4）。

- （4）签订生产设备提前安装承诺书。建设单位须承诺在生产设备安装时，严格按照施工图纸进行施工，如前期已结合设备安装进行施工图纸优化设计变更，不得再对工程主体结构、消防设施设备、平面布局和使用功能等进行改动，并签订承诺书（详见附件5）。如需对工程主体结构、消防设施设备、平面布局和使用功能等进行改动，视为建设单位未履行承诺，由此引起的责任和后果由建设单位承担。

- （5）做好物理分隔。在安装过程中，安装区域及安装过程需进行有效的物理分隔，以确保现场安全。

- （牵头单位：行政审批局，配合单位：区住房城乡建设局、生产设备安装的监管行业主管部门）

（三）优化竣工联合验收

- 竣工联合验收包含规划条件核实、消防验收（备案）、人防验收备案、工程质量竣工验收监督、城建档案验收、通信设施工程竣工验收备案、生产建设项目水土保持设施验收报备、特殊项目雷电防护装置竣工验收、市重点建设项目档案验收等9个专项验收（备案）。按照“统一申报、信息共享、各司其职、限时办理、一次告知”的原则，实行全程网上办理模式。其中“人防验收备案”、“城建档案验收”、“通信设施工程竣工验收备案”、“生产建设项目水土保持设施验收报备”等4个专项验收（备案）可选择承诺制办理。

- （牵头单位：行政审批局，配合单位：市通信办、规划和自然资源局、区住房城乡建设局、区气象局、区国家档案馆）

- 四、保障措施

- （一）加强组织领导。充分发挥南沙先行先试优势，积极推动我区工业项目“竣工即投产”改革落地实施。各相关部门应对照本实施方案，完善工作机制，强化担当履责，主动介入、协调联动、形成合力，确保实施方案各项内容顺利推进、高效落实。

- （二）主动靠前服务。建立服务联络员制度，推行“一对一”保姆式服务，联络员对工业项目进行跟踪管理，为工业项目提供事前政策咨询、流程指导、代办申请，事中沟通协调、督促推进，事后解难答疑、跟踪管理全周期的”无缝对接服务”，推动项目尽早完成验收并投入生产。

- （三）强化诚信管理。工业项目“交地即开工、竣工即投产”服务模式，以项目申请人自愿申请为前提。对在项目预审、项目许可、联合验收过程中，建设单位不履行承诺或存在弄虚作假等行为的，一经查实，即刻中止所有工作流程，并承担相应风险。

- （四）加强监督管理，以“三个区分开来”的原则和容错机制来激励改革创新。对采取上述改革措施推进的项目，建设单位作为工程建设活动的总牵头单位，是工程质量安全第一责任人，依法对工程质量安全承担全面责任。住建部门根据建设单位承诺的工程设计图纸加强质量安全监管，工程设计图纸以外的生产设备安装调试则由相应业务主管部门做好监管。对于通过承诺制方式办理的审批事项，不对审批要件不完整的情形进行处罚问责；对于创新探索的改革措施，通过加强事中事后监管满足整体要求的，不对与现行法律法规不一致的情形进行处罚问责。除相关单位、个人以容缺受理名义谋求私利情况外，纪检监察机关、组织、审计部门根据“三个区分开来”的原则和容错机制相关规定处理。

- 本实施细则自印发之日起实施，有效期5年，由行政审批局负责解释。

- 附件：1.南沙区工业项目生产设备提前进场安装试运行申请流程

- 2.法定代表人申明

- 3.主体结构分部验收记录

- 4.交接验收记录

- 5.南沙区工业项目提前安装生产设备承诺书

附件1

南沙区工业项目生产设备提前进场安装

试运行申请流程

一、提出申请。由建设单位向区行政审批局提出书面申请，并提交相关申请材料。

| 序号 | 材料名称 | 材料来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人申明 | 申请人提交 | 详见附件2 |
| 2 | 主体结构分部验收记录 | 申请人提交 | 详见附件3 |
| 3 | 交接验收记录 | 申请人提交 | 详见附件4 |
| 4 | 提前安装设备承诺书 | 申请人提交 | 详见附件5 |

二、指导服务。区行政审批局收到申请后3个工作日内将相关情况抄送住建局（质监站）、气象局、档案馆等联合验收专项验收主管部门，各专项验收主管部门按职责进行指导服务，涉及南沙区市场监督管理局、市生态环境局南沙分局的分别抄送。

- 三、强化监管。各专项验收主管部门应加强安全监管，做好跟踪服务，及时解决存在问题。设备安装过程中，设备安装行业主管部门要加强过程监管，对未提交材料且违反相关法律法规的依法进行查处并列入负面清单，以后不得再次申请提前安装生产设备。

附件2

企业法定代表人声明

- 本人（法人姓名）（身份证号码：XXX ）郑重声明：

- 1.本企业就此次申报的生产设备提前进场安装试运行所提交的全部资料，内容是合法、真实、有效的。

- 2.所有材料均按原件（复印件）提交，本企业并无篡改行为，且可按照审批机关的要求，于规定的时限内提供材料原件予以核实。如不能按审批机关要求提供材料原件予以核实或出现申报材料与原件不符的情况，可认定本企业具有虚假申报行为。

- 3.此次申请提供的材料、数据如有虚假，本企业及本人愿接受住房城乡建设主管部门及其他有关部门依据法律法规给予的处罚，并承担由此引起的法律责任。

- 企业法定代表人：（签字）            （公章）

- 年   月   日

- （备注：另附法人身份证扫描件，要求：彩色扫描件或复印件加盖公章）

附件3

分部（系统）工程质量验收记录（样式）

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  | 项目 负责人 |  |  | 单位技术（质量）负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  | 项目 负责人 |  |  | 单位技术（质量）负责人 |  |  |
| 序号 | 隶属的子分部（系统、子系统）工程名称 |  |  |  |  |  | 分项数 | 施工单位检查评定结果 |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |  |
| 汇总 | 本分部共计子分部（系统、子系统）数: 分项数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部（系统）、子分部（系统、子系统）质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部（系统）、子分部（系统、子系统）安全和功能检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部（系统）、子分部（系统、子系统）观感质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收综合结论及 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  | 施工单位 |  |  | 勘察单位 |  |  | 设计单位 |  |  | 监理（建设）单位 |  |
| 项目负责人签名： |  |  | 项目负责人签名： |  |  | 项目负责人签名： |  |  | 项目负责人签名： |  |  | 总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： |  |
| 年 月 日 （盖章） |  |  | 年 月 日 （盖章） |  |  | 年 月 日 （盖章） |  |  | 年 月 日 （盖章） |  |  | 年 月 日 （盖章） |  |

附件4

工程交接验收记录（样式）

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部/子分部/分项（或系统/子系统） |  |  |  |  |  |
| 所在的施工部位 |  |  |  |  |  |
| 验收日期 |  |  |  |  |  |
| 交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、竣工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等： |  |  |  |  |  |
| 交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见等）： |  |  |  |  |  |
| 施工单位交出自评 综合意见： | 监理单位验收 综合意见： |  | 建设单位验收 综合意见： | 设备安装单位接收 综合意见： | 设备使用单位接收 综合意见： |
| 项目负责人签名： | 总监理工程师签名： |  | 项目负责人签名： | 项目负责人签名： | 项目负责人签名： |
| 年 月 日 （盖章） | 年 月 日 （盖章） |  | 年 月 日 （盖章） | 年 月 日 （盖章） | 年 月 日 （盖章） |

附件5

南沙区工业项目提前安装生产设备承诺书

为实现早日投入生产，我单位            （单位名称）建设            （工程名称）工程项目需提前进场安装生产设备，现作出如下承诺：

一、安装部位所在的厂房主体结构分部已验收合格，无违法违建行为。

二、已按《安全生产法》有关规定签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调。

三、在进行生产设备安装时，不对工程主体结构、总平面布局、平面布置、建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰、建筑内部装修防火、防火分隔、防爆、安全疏散、消防电梯、消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟及通风和空调系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、消防电气、消防设施设备、平面布局和使用功能等进行改动。

四、已按相关法律法规要求报相应行政主管部门审批通过，自觉接受有关部门监督，及时做好各类问题整改。

五、在符合安装条件和确保安全的前提下，方进行生产设备的安装，同时严格加强安装过程中涉及有限空间作业、动火作业、高处作业、起重吊装作业和用电作业等方面安全管理，切实履行安全生产责任。

六、尽快完成后续建设工程，确保工程质量和施工安全，保证项目尽快完成竣工验收。

七、在工程完成竣工验收前及配套建设的环境保护设施验收合格前，不使用相应设备进行生产。

如违反以上承诺和有关法律法规的规定，本单位自愿接受处行政处罚及处理，并承担相应后果。

法定代表人（签章）：                 XX企业（盖章）

年    月    日