- 南沙区农贸市场升级改造专项经费

- 补贴资金管理操作规程

第一条  为做好我区农贸市场升级改造工作资金保障工作，规范广州市南沙区农贸市场升级改造经费的管理和补贴流程，根据《南沙区农贸市场综合治理行动工作领导小组办公室关于印发南沙区2022年推进农贸市场升级改造工作实施方案的通知》（穗南市监〔2022〕1号）的要求，结合我区农贸市场现状，制定本操作规程。

第二条  本操作规程适用于广州市南沙区农贸市场升级改造补贴经费的资金分配、监督管理等活动。

第三条  补贴资金主要用于农贸市场灯光设施、供水、供电、排水、排污、地面、墙面、摊档台等公用设施的升级改造建设项目，包括建安工程费以及相关的设计、监理等费用，不包括土地购置、建筑主体的新建、重建、改建支出，以及人员费用等工作经费开支。

第四条  补贴资金含18家纳入省市政府2022年考核农贸市场升级改造补贴、6家2022年已改造或部分改造的农贸市场补贴。

（一）对市场开办单位为国有企业的农贸市场，实际升级改造资金由市场开办单位全额承担，对投入升级改造资金100万元及以上且已完成升级改造并验收合格、投入使用的项目，区财政给予市场开办单位实际升级改造资金20%的政府补贴（即区级补贴资金）,单个项目的补贴金额原则上最高不超过50万元；符合市级农贸市场升级改造补助申请条件的项目，可同步申请市级补助。

（二）对市场开办单位为非国有企业的农贸市场，实际升级改造资金由市场开办单位全额承担，对完成升级改造并验收合格的农贸市场，给予市场开办单位实际升级改造资金50%的政府补贴（即区级补贴资金）；符合市级农贸市场升级改造补助申请条件的项目，先申请市级补助，市级补助低于实际升级改造资金50%的，不足50%部分由区财政承担，市场开办单位可获得的总补贴资金不超过实际升级改造资金的50%，最高不超过500万元。

第五条  农贸市场升级改造按照《广东省农贸市场综合治理指导规范(试行)》标准进行验收。鼓励有条件的市场，按照更高标准的《广州市肉菜市场升级改造建设指引(试行)》开展智慧化建设管理。

第六条  申请补贴资金的市场开办单位应当满足以下条件：

（一）依法注册登记的企业法人和个体工商户、事业单位或其他组织（财政全额核拨单位除外）；

（二）申请补贴的农贸市场升级改造项目已经完成且验收通过；

（三）没有相应法律法规、专项资金管理规定和本操作规程规定的不予资助情形。

第七条  凡升级改造的市场，应在2022年8月15日前向南沙区市场监管局提交如下资料，提交之前需经属地街道、镇备案同意。

（一）市场升级改造项目备案表；

（二）市场升级改造方案及图纸；

（三）市场企业营业执照复印件；

## （四）项目概预算表；

（五）市场升级改造项目实施前的照片资料。

第八条  市场开办单位应在农贸市场升级改造项目完成且验收通过后，在2022年12月15日前按照相关资金管理规定和本操作规程的要求，向区市场监管局提交以下材料：

（一）市场升级改造项目验收申报表；

（二）项目竣工结算书；

（三）有关财务票据；

## （四）市场升级改造项目实施后的照片资料；

（五）需要提交的其他文件资料。

申报单位应当提交申报材料，并对提交的申报材料的真实性、合法性、有效性负责，不得弄虚作假、套取或者骗取专项补贴资金。

第九条  补贴资金采用“先建后补”的方式。由区市场监管局牵头组织本区商务局、区建设局、区政数局、区城管局、属地街道办事处、镇以及有关职能部门对市场升级改造项目进行实地检查、验收。

- 第十条  区市场监管局选取具有资质的第三方专业机构对改造项目的实际投资额进行专项审计，确定补贴资金金额，具体按相关规定执行。

第十一条  区农贸市场综合治理行动工作领导小组须对申报单位提供的材料真实性进行审核，查询申报单位是否存在违法违规行为，确保申报材料真实可靠，同时在南沙区政府网站和所在农贸市场显要位置对审核合格的申报进行为期5个工作日的公示，并设立举报电话。公示有异议的，由区农贸市场综合治理行动工作领导小组办公室组织相关部门重审，重审认定异议内容属实的，不予支持，在认定异议属实后的5个工作日内将有关情况反馈给申报单位。公示期满无异议的，区农贸市场综合治理行动工作领导小组办公室在申请表、市场汇总表签署意见并盖章后，形成补贴审批材料。由区农贸市场综合治理行动工作领导小组办公室向区财政局申请拨付扶持补贴资金，并按《广州南沙本级部门预算支出管理办法》和国库集中支付管理的有关规定程序申请办理。

第十二条  市场开办单位利用虚假材料虚报、冒领、截留、挪用经费，由区市场监管局对市场开办单位按照信用体系建设有关规定处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。经费管理部门、相关申报单位及其工作人员在经费的申报、审核、分配及下达等工作中，存在利用不正当手段骗取资金、违反规定分配资金等行为，或者滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、截留挪用经费等违法违纪行为的，按照有关规定追究行政责任；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。