关于南沙区落实广州市关于进一步优化社会投资简易低风险工程建设项目审批服务和质量安全监管模式实施意见的工作方案

市委、市政府和区委、区政府高度重视世界银行营商环境评价特别是“建筑许可指标”考核工作，春节前夕，市级层面由林道平副市长组织召开迎检动员会，区级层面由刘朝阳副区长组织召开迎检部署会。会议明确提出，迎检工作是当前除应急工作之外的首要重点工作，各相关部门必须高度重视。根据《广州市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组办公室关于印发进一步优化社会投资简易低风险工程建设项目审批服务和质量安全监管模式实施意见（试行）的通知》和市住建局关于优化建筑许可指标改革培训要求，为加强落实，查漏补缺，进一步提高我区社会投资简易低风险工程建设项目审批效率和服务质量，结合我区工作实际，现制定我区落实《进一步优化社会投资简易低风险工程建设项目审批服务和质量安全监管模式实施意见（试行）》工作方案。

一、实施范围

本方案所指的社会投资简易低风险工程建设项目是指：私（民）营、外商和港澳台企业投资或投资占主导的，宗地内单体建筑面积小于 2500 平方米、建筑高度不大于 24 米，年综合能耗1000吨标准煤以下，功能单一、技术要求简单的新建普通仓库和厂房，且不生产、储存、使用易燃、易爆、有毒、有害物品或危险品。

二、改革任务

（一）全面推行一站式免费代办服务，对上述工程建设项目开展全流程免费代办业务，各项审批手续统一通过广州市工程建设项目联合审批平台（以下简称市联审平台）办理。牵头部门：区审批局，配合单位：各相关审批部门。

（二）不再单独办理企业投资项目备案，由建设单位在申报工程规划许可证、施工许可证时录入相关信息，由市联审平台推送备案信息。牵头部门：区审批局。

（三）加强用地清单制成果运用，在用地清单中已明确相关指标要求或已开展区域评估，项目符合城乡规划或本区建筑用途管理相关规定的，无需开展交通影响评价、水影响评价、节能评价、地震安全性评价等评估评价工作。牵头部门：区规自局，配合单位：各相关审批部门。

（四）项目建设审批“零成本”。工程建设项目涉及的岩土工程勘察、委托监理机构等相关事项费用，由政府部门委托符合资质要求的相关单位开展工作。采用绿色施工、废弃物排放就地处理，加企业诚信分；确需外部排放的，提供建筑废弃物排放点。推行社会投资简易低风险项目土地带方案出让。牵头部门：区规自局，区住建局、区审批局、区商务局、区城管局、土地开发中心。配合单位：区财政局。

（五）免于办理设计方案审查，企业可直接申请办理建设工程规划许可证;免于核发污水排入排水管网许可证，由市联审平台推送施工许可信息至区排水公司。简易低风险项目不纳入环境影响评价管理审批，免于办理环境影响评价审批和备案。牵头部门：区审批局，配合单位：区生态环境局、区水务局、区排水公司。

（六）调整施工图审查模式。建设单位不再单独委托审图机构进行施工图审查，在办理施工许可证时同步上传施工图设计文件，通过政府购买服务委托第三方施工图审查机构进行审查。牵头部门：区审批局，配合单位：各相关审批部门。

（七）城市基础设施配套费不再向企业收取，纳入土地成本综合考虑。牵头部门：区规自局，配合部门：区住建局、区审批局。

（八）建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证并联办理，建设单位可提出并联审批申请，通过市联审平台同步推送至相关审批部门，审批时限压缩至5个工作日,企业一次申报，同时获取建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、工程质量安全监督登记等审批证照。建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证相关信息通过市联审平台共享交通运输、公安、水务、林业园林、民政、城市管理等部门，公安部门同步开展门牌核准工作，在工程项目竣工验收时一并发放门牌号码，各相关部门依法严格落实事中事后服务和监管责任。牵头部门：区审批局，配合单位：区住建局、区水务局、区民政局、区城管局、区公安分局等部门。

（九）加快供排水、供电接入服务，建设单位在工程设计方案稳定后，在办理建设工程规划许可时，由市联审平台自动向供排水、供电市政公用服务企业推送供排水、供电接入申请信息，由供水、排水、供电等市政公用服务企业负责建设，规划红线范围外的管道敷设接驳费用由政府财政支付，建设单位免于办理相应的行政许可手续。牵头部门：区供电局、区排水公司、自来水供水企业。配合部门：区财政局、区住建局、区水务局、区审批局。

（十）市政公用服务企业办理以下范围内小型市政公用设施接入服务的，不需办理项目备案、规划、施工、占用挖掘道路、砍伐迁移树木等行政许可，施工方案稳定后推送交通运输、交警、水务、林业园林、城管等部门。达到接入条件后，市政公用服务企业应将相关信息推送交通运输部门，并负责按标准恢复道路。小型市政公用设施范围：1.供水：管径DN50及以下、长度200米（含）以内的外线工程。2.排水：日排水量不大于 50 吨，连接水管的直径不大于 50厘米。距离现有水源和下水道接口不大于150米。3.供电：电压等级在 10 千伏以下(不含 10 千伏)，报装容量不大于200千瓦，管线长度不大于200米。牵头部门：区审批局，配合部门：区住建局、区城管局、区公安分局。

（十一）优化工程质量安全监管模式。施工图审查机构审查发现施工图设计文件存在问题的，应当将审查意见在线推送至建设单位和质量安全监督机构。建设单位应当根据审查意见组织修改施工图设计文件，质量安全监督机构应当在首次现场监督检查或者后续监督检查时一并检查审查意见落实情况。强化参建单位内部风险管控，根据不同风险类别设立不同频次和等级的检查要求，建立质量安全监督机构基于工程风险实施差别化监管。针对社会投资简易低风险工程建设项目，质量安全监督机构在项目建设至主体结构封顶后、装饰装修施工前实行一次定期监督检查，重点检查参建单位开展质量安全风险技术检查的情况、施工图设计文件审查意见修改情况等，检查结果计入各参建单位和相关人员的信用信息档案。牵头部门：区住建局。

（十二）严格落实联合验收制度。规划、质量验收和五方责任主体竣工验收（建设、勘察、设计、施工、监理单位）在联合验收中一次性完成，时间压缩至 5 个工作日。联合验收通过后，同步发放工程竣工验收备案文件和门牌号码，并将联合验收结果（注明为社会投资简易低风险工程建设项目）实时推送不动产登记中心。牵头部门：区审批局，配合单位：区规自局、区住建局、区公安分局。

（十三）简化简易低风险工程建设项目的不动产登记程序，企业持相关申请材料，直接申请办理国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记的，1个工作日内办结，免收登记费和工本费。牵头部门：区规自局，配合单位：区财政局。

（十四）开展工程质量潜在缺陷责任保险试点工作，建设单位可通过购买工程质量潜在缺陷责任保险（或类似保险产品）的方式，防范和化解工程质量风险，保证工程质量，保障工程所有人权益。牵头部门：区住建局，配合单位：区金融局。

三、工作步骤

（一）宣讲动员。 2020年2月20日前完成

（二）组织实施。 2020年3月7日前完成

四、工作要求

（一）强化领导，落实责任。各相关部门要提高认识，高度重视，安排专人负责落实相关工作任务。

（二）强化任务，查漏补缺。各相关部门按照工作任务要求，结合自身工作实际，认真梳理，查漏补缺，严格按照时间节点完成相关工作任务。

（三）强化培训，认真实施。因为这个工作是自上而下部署的新的改革措施，要大力开展培训工作，加大宣传力度，让企业和群众了解各项改革措施，便于他们从改革中接受更好的服务，使得改革措施真正利民惠民。

（四）强化督促，确保落实。世界银行营商环境建筑许可指标牵头部门要不定期检查通报、上报改革工作情况，加大对有关部门的督导力度，按照要求严格落实改革任务目标。

附：1.南沙简易低风险项目优化审批服务措施任务分工表

附件1

南沙简易低风险项目优化审批服务措施任务分工表

| 序号 | 具体内容 | 责任部门 |  | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面推行一站式免费代办服务，市、区政务服务中心或政府指定机构对上述工程开展全流程免费代办业务，各项审批手续统一在“广州市工程建设项目联合审批平台”办理。 | 牵头部门：区审批局，配合单位：各相关审批部门。 |  | 工作方案印发即日起 |
| 2 | 不再单独办理企业投资项目备案，由建设单位在申报工程规划许可证或施工许可证时录入相关信息，由市联审平台推送备案信息。 | 牵头部门：区审批局，配合单位：各相关审批部门。 |  | 工作方案印发即日起 |
| 3 | 加强用地清单制成果运用，在用地清单中已明确相关指标要求或已开展区域评估，项目符合城乡规划或本市建筑用途管理相关规定的，无需开展交通影响评价、水影响评价、节能评价、地震安全性评价等评估评价工作。 | 牵头部门：区规自局，配合单位：各相关审批部门。 |  | 2020年3月7日前 |
| 4 | 项目建设审批“零成本”。工程建设项目涉及的岩土工程勘察等费用，由政府部门委托符合资质要求的相关单位开展工作。 | 牵头部门：区规自局、土地开发中心 | 配合单位：区财政局 | 2020年3月7日前 |
|  | 项目建设审批“零成本”。工程建设项目涉及的规划放线测量、规划条件核实测量和不动产测绘等费用，由政府部门委托符合资质要求的相关单位开展工作。 | 牵头部门：区审批局、区规自局 |  |  |
|  | 项目建设审批“零成本”。工程建设项目委托监理机构（企业自主选择）等相关事项费用，由政府部门委托符合资质要求的相关单位开展工作。 | 牵头部门：区住建局、区审批局 |  |  |
|  | 推行社会投资简易低风险项目土地带方案出让。 | 牵头部门：区商务局 |  |  |
|  | 采用绿色施工、废弃物排放就地处理，加企业诚信分；确需外部排放的，提供建筑废弃物排放点。 | 牵头部门：区城管局 |  |  |
| 5 | 免于办理设计方案审查，企业可直接申请办理建设工程规划许可证;免于核发污水排入排水管网许可证，由市联审平台推送施工许可信息至区排水公司。简易低风险项目不纳入环境影响评价管理审批，无需办理环境影响评价审批和备案。 | 牵头部门：区审批局，配合单位：区生态环境局、区水务局、区排水公司。 |  | 工作方案印发即日起 |
| 6 | 调整施工图审查模式。施工图设计文件审查与施工许可证审批同步开展，施工图审查意见不作为施工许可证核发的前置条件。建设单位不再单独委托审图机构进行施工图审查，在办理施工许可证时同步上传施工图设计文件，通过政府购买服务委托第三方施工图审查机构进行审查。 | 牵头部门：区审批局，配合单位：各相关审批部门。 |  | 工作方案印发即日起 |
| 7 | 城市基础设施配套费不再向企业收取，纳入土地成本综合考虑。 | 牵头部门：区规自局，配合部门：区住建局、区审批局。 |  | 工作方案印发即日起 |
| 8 | 建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证并联办理，建设单位可提出并联审批申请，通过市联审平台同步推送至规划自然资源部门和住房城乡建设部门，审批时限压缩至 5 个工作日,企业一次申报，同时获取建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、工程质量安全监督登记等审批证照。建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证相关信息通过市联审平台共享交通运输、公安、水务、林业园林、民政、城市管理等部门，公安部门同步开展门牌核准工作，在工程项目竣工验收时一并发放门牌号码，各相关部门依法严格落实事中事后服务和监管责任。 | 牵头部门：区审批局，配合单位：区住建局、区公安分局、区水务局、区民政局、区城管局。 |  | 工作方案印发即日起 |
| 9 | 加快供排水、供电接入服务，建设单位在工程设计方案稳定后，在办理建设工程规划许可时，由市联审平台自动向供排水、供电市政公用服务企业推送供排水、供电接入申请信息，由供水、排水、供电等市政公用服务企业负责建设，规划红线范围外的管道敷设接驳费用由区财政支付，建设单位免于办理相应的行政许可手续。 | 牵头部门：区水务局、区住建局、区供电局，自来水供水企业。配合部门：区财政局、区审批局。 |  | 2020年3月7日前 |
| 10 | 市政公用服务企业办理以下范围内小型市政公用设施接入服务的，不需办理项目备案、规划、施工、占用挖掘道路、砍伐迁移树木等行政许可，施工方案稳定后推送交通运输、交警、水务、林业园林、城管等部门。达到接入条件后，市政公用服务企业应将相关信息推送交通运输部门，并负责按标准恢复道路。小型市政公用设施范围：1.供水：管径DN50及以下、长度200米（含）以内的外线工程。2.排水：日排水量不大于 50 吨，连接水管的直径不大于50厘米。距离现有水源和下水道接口不大于150米。3.供电：电压等级在10千伏以下(不含10千伏)，报装容量不大于200千瓦，管线长度不大于200米。 | 牵头部门：区审批局，配合部门：区住建局、区城管局、区公安分局。 |  | 工作方案印发即日起 |
| 11 | 优化质量安全监管模式。施工图审查机构审查发现施工图设计文件存在问题的，应当将审查意见在线推送至建设单位和质量安全监督机构。建设单位应当根据审查意见组织修改施工图设计文件，质量安全监督机构应当在首次现场监督检查或者后续监督检查时一并检查审查意见落实情况。强化参建单位内部风险管控，根据不同风险类别设立不同频次和等级的检查要求，建立质量安全监督机构基于工程风险实施差别化监管。针对社会投资简易低风险工程建设项目，质量安全监督机构在项目建设至主体结构封顶后、装饰装修施工前实行一次定期监督检查，重点检查参建单位开展质量安全风险技术检查的情况、施工图设计文件审查意见修改情况等，检查结果计入各参建单位和相关人员的信用信息档案。 | 牵头部门：区住建局，配合部门：区审批局。 |  | 工作方案印发即日起 |
| 12 | 严格落实联合验收制度。规划、质量验收和五方责任主体竣工验收（建设、勘察、设计、施工、监理单位）在联合验收中一次性完成，时间压缩至5个工作日。联合验收通过后，同步发放工程竣工验收备案文件和门牌号码，并将联合验收结果实时推送不动产登记中心。 | 牵头部门：区审批局，配合单位：区规自局、区住建局、区公安分局。 |  | 工作方案印发即日起 |
| 13 | 简化简易低风险工程建设项目的不动产登记程序，企业持相关申请材料，直接申请办理国有建设用地使用权及房屋所有权登记的，1个工作日内办结，免收登记费和工本费。 | 牵头部门：区规自局，配合单位：区财政局。 |  | 工作方案印发即日起 |
| 14 | 开展工程质量潜在缺陷责任保险试点工作，建设单位可通过购买工程质量潜在缺陷责任保险（或类似保险产品）的方式，防范和化解工程质量风险，保证工程质量，保障工程所有人权益。 | 牵头部门：区住建局，配合单位：区金融局。 |  | 2020年3月7日前 |